РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нижнеудинское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 февраля 2023 г.                        № 163

Об утверждении отчета об исполнении ведомственной целевой программы обеспечения противопожарной безопасности учреждений культуры Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025 г. г. за 2022 год

В целях подведения итогов об исполнении в 2022 году ведомственной целевой программы обеспечения противопожарной безопасности учреждений культуры Нижнеудинского муниципального образования на 2018 – 2025 г.г., утвержденной постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования  от 22 сентября 2015 г. № 1306, руководствуясь Положением о порядке разработки, утверждения и  реализации ведомственных целевых  программ Нижнеудинского муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 09.02.2010 г. № 128,  статьями 6, 23 Устава Нижнеудинского муниципального образования, администрация Нижнеудинского муниципального образования п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет об исполнении ведомственной целевой программы обеспечения противопожарной безопасности учреждений культуры Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025 г. г., утвержденной постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования  от 22 сентября 2015 г. № 1306 за 2022 год (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Вестнике Нижнеудинского муниципального образования.

Глава Нижнеудинского

муниципального образования	                 Ю.Н. Маскаев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Нижнеудинского муниципального образования

от 17 февраля  2023 г. № 163

Отчет об исполнении

ведомственной целевой программы обеспечения противопожарной безопасности учреждений культуры Нижнеудинского муниципального образования на 2018– 2025 г. г» за  2022 год.

В 2022 году в рамках мероприятий программы  было запланировано  171,6 рублей на реализацию мероприятий по профилактике и предотвращению внешних и внутренних угроз  безопасности учреждений культуры: техническое обслуживание огнетушителей, приобретение огнетушителей, замена батареи для звукового оповещения сигнализации, приобретение металлического стеллажа, обучение.

В течение года в ведомственную целевую программу были внесены следующие изменения:

- от 20 мая 2022 года № 592 «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеудинского муниципального образования от 22 сентября 2015 года № 1306 «Об утверждении ведомственной целевой программы обеспечения противопожарной безопасности учреждений культуры Нижнеудинского муниципального образования на 2018 – 2024 г.г.

- от 27 июня 2022 года № 744 «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеудинского муниципального образования от 22 сентября 2015 года № 1306 «Об утверждении ведомственной целевой программы обеспечения противопожарной безопасности учреждений культуры Нижнеудинского муниципального образования на 2018 – 2024 г.г.

- от 31 октября 2022 года № 1210 «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеудинского муниципального образования от 22 сентября 2015 года № 1306 «Об утверждении ведомственной целевой программы обеспечения противопожарной безопасности учреждений культуры Нижнеудинского муниципального образования на 2018 – 2024 г.г.

- от 19 декабря 2022 года № 1428 «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеудинского муниципального образования от 22 сентября 2015 года № 1306 «Об утверждении ведомственной целевой программы обеспечения противопожарной безопасности учреждений культуры Нижнеудинского муниципального образования на 2018 – 2024 г.г.

- от 26 декабря 2022 года № 1455 «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеудинского муниципального образования от 22 сентября 2015 года № 1306 «Об утверждении ведомственной целевой программы обеспечения противопожарной безопасности учреждений культуры Нижнеудинского муниципального образования на 2018 – 2024 г.г.

Поставленные программой задачи в 2022 году выполнены.

Целевые показатели в ходе реализации программы достигнуты, денежные средства реализованы с сохранением расходования, предусмотренного финансированием, в связи с этим считаем, что программа является эффективной.

Сведения о достижении целевых показателей ведомственной целевой программы обеспечения противопожарной безопасности  учреждений культуры Нижнеудинского муниципального образования на 2018 – 2025 г.г.» за 2022 год.

| № п/п |  | План | Факт | Отклонение % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования, тыс. руб. | 539.7 | 539.7 | - |
|  | В том числе: |  |  | - |
|  | 1-й год реализации программы (2018 г.) | 69.5 | 69.5 | - |
|  | 2-й год реализации программы (2019 г.) | 20.0 | 20.0 | - |
|  | 3-й год реализации программы (2020 г.) | 136.5 | 136.5 | - |
|  | 4-й год реализации программы (2021 г.) | 142.1 | 142.1 | - |
|  | 5-й год реализации программы (2022 г.) | 171.6 | 171.6 | - |
| 2 | Целевые показатели результатов деятельности |  |  |  |
| 2.1 | Сокращение численности учреждений, не отвечающих правилам пожарной безопасности и санитарно-гигиеническим нормативам; | - | - | - |
|  | До реализации программы | Х | - | Х |
|  | 1-й год реализации программы (2018 год) | - | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | В 3 учреждениях культуры: перезаряжено 87 огнетушителей, осуществлена огнезащитная пропитка и обработка огнезащитным составом чердачных помещений деревянных конструкций чердачного помещения и кровли здания отдела ДЦ «Спутник согласно мероприятиям программы | В 3 учреждениях культуры: перезаряжено 87 огнетушителей, осуществлена огнезащитная пропитка и обработка огнезащитным составом чердачных помещений деревянных конструкций чердачного помещения и кровли здания отдела ДЦ «Спутник согласно мероприятиям программы |  |
|  | 2-й год реализации программы (2019 г.) | - | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | В 3 учреждениях культуры: технически обслужено и перезаряжено 58 огнетушителей, | В 3 учреждениях культуры: технически обслужено и перезаряжено 58 огнетушителей, |  |
|  | 3-й год реализации программы (2020 г.) | - | - |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | В 3 учреждениях культуры: перезаряжено 58 огнетушителей, обработан коридор, приобретены огнетушители – 18 шт, тех. обслужены пожарные установки и краны, заменены 2 аккумулятора. | В 3 учреждениях культуры: перезаряжено 58 огнетушителей, обработан коридор, приобретены огнетушители – 18 шт, тех. обслужены пожарные установки и краны, заменены 2 аккумулятора. |  |
|  | 4-й год реализации программы (2021 г.) | - | - |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | В 3 учреждениях культуры: технически обслужено и перезаряжено 96 огнетушителей, приобретено 8 огнетушителей, замена оборудования средств пожарной сигнализации, испытание сетей внутреннего противопожарного водопровода, перекатка пожарных рукавов 2 зданий, техническое обслуживание и ремонт автоматических установок пожарной сигнализации 2 зданий, техническое обслуживание пожарных кранов, обслуживание системы оповещения. | В 3 учреждениях культуры: технически обслужено и перезаряжено 96 огнетушителей, приобретено 8 огнетушителей, замена оборудования средств пожарной сигнализации, испытание сетей внутреннего противопожарного водопровода, перекатка пожарных рукавов 2 зданий, техническое обслуживание и ремонт автоматических установок пожарной сигнализации 2 зданий, техническое обслуживание пожарных кранов, обслуживание системы оповещения. |  |
|  | 5-й год реализации программы (2022 г.) | - | - |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | В 3 учреждениях культуры: технически обслужено и перезаряжено 96 огнетушителей, замена 10 огнетушителей, замена батареи для звукового оповещения сигнализации, установлено аварийное освещение и тревожное оповещение, приобретен металлический стеллаж. | В 3 учреждениях культуры: технически обслужено и перезаряжено 96 огнетушителей, замена 10 огнетушителей, замена батареи для звукового оповещения сигнализации, установлено аварийное освещение и тревожное оповещение, приобретен металлический стеллаж. |  |
| 2.2 |  |  |  |  |
|  | До реализации программы | Х | - | Х |
|  | 1-й год реализации программы (2018 год) | - | - | - |
|  | Повышение уровня обучения и проверки знаний требований охраны труда и пожарной безопасности среди трудового коллектива учреждений культуры; | - | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | Прошли обучение 5 человек согласно мероприятиям программы | Прошли обучение 5 человек согласно мероприятиям программы |  |
|  | 2-й год реализации программы (2019 г.) | - | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | Прошли обучение 3 человека согласно мероприятиям программы | Прошли обучение 3 человека согласно мероприятиям программы |  |
|  | 3-й год реализации программы (2020 г.) | - | - |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | Прошли обучение 3 человека согласно мероприятиям программы | Прошли обучение 3 человека согласно мероприятиям программы |  |
|  | 4-й год реализации программы (2021 г.) | - | - |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | - | - |  |
|  | 5-й год реализации программы (2022 г.) | - | - |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | Прошли обучение 7 человек согласно мероприятиям программы. | Прошли обучение 7 человек согласно мероприятиям программы. |  |

Оценка эффективности реализации программы

Таблица 1. Оценка степени достижения целевых показателей

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Целевой показатель 1: Сокращение численности учреждений, не отвечающих правилам пожарной безопасности и санитарно-гигиеническим нормативам; | Ед. | 3 | 3 |  |  |
| 2. | Целевой показатель 2: Повышение уровня обучения и проверки знаний требований охраны труда и пожарной безопасности среди трудового коллектива учреждений культуры; | Ед. | 7 | 7 |  |  |

Таблица 2. Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей

| Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
|  |  |  |  |  | Тыс. руб. +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сокращение численности учреждений, не отвечающих правилам пожарной безопасности и санитарно-гигиеническим нормативам; | Техническое обслуживание огнетушителей (24 шт.) – МКУ «МКЦ» | Местный бюджет | 7,0 | 7,0 | - | - |
|  | Установка аварийного освещения и тревожного оповещения | Местный бюджет | 98,2 | 98.2 | - | - |
|  | Техническое обслуживание огнетушителей (34 шт.) – МКУК «ЦБС» | Местный бюджет | 10,2 | 10,2 | - | - |
|  | Замена огнетушителей – МКУК «ЦБС» | Местный бюджет | 8,5 | 8,5 | - | - |
|  | Стеллаж металический МКУК «ЦБС» | Местный бюджет | 8,0 | 8,0 | - | - |
|  | Замена батареи для звукового оповещения сигнализации МКУК «ЦБС» | Местный бюджет | 2,0 | 2,0 | - | - |
|  | Техническое обслуживание огнетушителей (38 штук) МБУ «КДО» | Местный бюджет | 19,9 | 19,9 | - | - |
| Повышение уровня обучения и проверки знаний требований охраны труда и пожарной безопасности среди трудового коллектива учреждений культуры | Обучение противопожарному минимуму и охране труда | Местный бюджет | 17,8 | 17,8 | - | - |
|  |  | 171,6 | 171,6 | - | - |

ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Ведомственная целевая программа обеспечения противопожарной безопасности учреждений культуры НМО

(наименование Программы)

на 2021-2025 г.г.»

за январь - декабрь 2022  года

Исполнитель   Программы:  отдел культуры администрации Нижнеудинского муниципального образования

| Порядковый N цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования (ФБ, ОБ, МБ, ВС) | Объем финансирования, предусмотренный на 2022 год, (тыс. руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс. руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Целевой показатель 1: Сокращение численности учреждений, не отвечающих правилам пожарной безопасности и санитарно-гигиеническим нормативам; | Техническое обслуживание огнетушителей (34 шт.) – МКУК «ЦБС» | Январь-декабрь 2022 г. | МБ | 10,2 | 10,2 | 10,2 | Произведено техническое обслуживание 34 огнетушителя | МКУК «ЦБС» |
|  | Техническое обслуживание огнетушителей (24 шт.) – МКУ «МКЦ» | Январь-декабрь 2022 г. | МБ | 7,0 | 7,0 | 7,0 | Произведено техническое обслуживание 24 огнетушителя | МКУ «МКЦ» |
|  | Установка аварийного освещения и тревожного оповещения | Январь-декабрь 2022 г. | МБ | 98,2 | 98,2 | 98,2 | Приобретено 4 огнетушителя | МКУ «МКЦ» |
|  | Замена батареи для звукового оповещения сигнализации | Январь-декабрь 2022 г. | МБ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Произведена замена оборудования пожарной сигнализации | МКУК «ЦБС» |
|  | Замена огнетушителей – МКУК «ЦБС» | Январь-декабрь 2022 г. | МБ | 8,5 | 8,5 | 8,5 | Приобретено 8 огнетушителей | МКУК «ЦБС» |
|  | Стеллаж металлический | Январь-декабрь 2022 г. | МБ | 8,0 | 8,0 | 8,0 | Приобретен металлический стеллаж | МКУК «ЦБС» |
|  | Техническое обслуживание огнетушителей (38 шт.) - МБУ «КДО» | Январь-декабрь 2022 г. | МБ | 19,9 | 19,9 | 19,9 | Произведено техническое обслуживание 38 огнетушителей | МБУ «КДО» |
| Целевой показатель 2: Повышение уровня обучения и проверки знаний требований охраны труда и пожарной безопасности среди трудового коллектива учреждений культуры; | Обучение противопожарному минимуму и охране труда | Январь-декабрь 2022г. | МБ | 17,8 | 17,8 | 17,8 | Прошли обучение 7 человек согласно мероприятиям программы. | МКУК «ЦБС» МКУ «МКЦ» |
| Итого по Программе |  |  | 171,6 | 171,6 | 171,6 |  |  |