**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Нижнеудинское муниципальное образование**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 02 марта 2023 года № 237

**Об утверждении сводного отчета о реализации**

**ведомственных целевых и муниципальных программ**

**Нижнеудинского муниципального образования**

**за 2022 год**

Во исполнение Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Нижнеудинского муниципального образования и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 27 сентября 2013 года №1096, Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Нижнеудинского муниципального образования, утвержденного постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 9 февраля 2010 года № 128, руководствуясь статьями 6, 23, 38 Устава Нижнеудинского муниципального образования, администрация Нижнеудинского муниципального образования постановляет:

1. Утвердить сводный отчет о реализации ведомственных целевых и муниципальных программ Нижнеудинского муниципального образования за 2022 год (Прилагается).

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в Вестнике Нижнеудинского муниципального образования и размещению на официальном сайте Нижнеудинского муниципального образования https://www.n-udinsk.ru/.

Глава Нижнеудинского

муниципального образования Ю.Н.Маскаев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Нижнеудинского муниципального образования

от 02 марта 2023 года № 237

**Сводный отчет о реализации ведомственных целевых и муниципальных программ Нижнеудинского муниципального образования за 2022 год**

Сводный отчет о реализации ведомственных целевых и муниципальных программ Нижнеудинского муниципального образования за 2022 год подготовлен в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Нижнеудинского муниципального образования и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 27 сентября 2013 года № 1096, Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Нижнеудинского муниципального образования, утвержденного постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 9 февраля 2010 года № 128.

В 2022 году в соответствии с реестром муниципальных и ведомственных целевых программ действовали 21 программа. Объемы уточненных бюджетных ассигнований на реализацию программ за 2022 год представлены в таблице.

Таблица

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы | План на 2022 год  (тыс.руб) | Фактически исполнено за 2022 год  (тыс.руб) | % исполнения | Исполнение программ в 2022 год |
| 1. | Ведомственная целевая программа «Читающий Нижнеудинск» Нижнеудинского муниципального образования на 2018 – 2025 г.г., утвержденная постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 22 сентября 2015 г. № 1305 | 72,9 | 72,9 | 100 | Оформлена подписка на 122 наименования периодических изданий; выписано 731 экземпляр газет и журналов. В ходе реализации программы целевые показатели выполнены частично. Программа является недостаточно эффективной. |
| 2 | Ведомственная целевая программа «Городские массовые мероприятия Нижнеудинского муниципального образования на 2021 – 2025 г.г., утвержденная постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 28 сентября 2020 г. № 1484 | 850,0 | 850,0 | 100 | Мероприятия согласно Планупрограммы проведены в полном объеме. При выполнении показателя «Увеличение количества праздничных культурно – массовых и прочих мероприятий», учитываются мероприятия, проводимые к одному и тому же знаменательному событию на нескольких площадках, например: «День Победы» (митинг, праздничный концерт в ГДК, ДЦ «Спутник», демонстрация по ул. Ленина, массовые гуляния в Городском парке), повтор премьерных спектаклей и т.д. итого 152 мероприятия.  Целевые показатели в ходе реализации программы достигнуты, денежные средства реализованы с сохранением расходования, предусмотренного финансированием, в связи с этим считаем, что программа является эффективной. |
| 3 | Ведомственная целевая программа «Текущий ремонт учреждений культуры Нижнеудинского муниципального образования на 2017 – 2025 г.г.», утвержденная постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 29 сентября 2015 г. № 1349 | 289,5 | 289,5 | 100 | Ремонт крыльца ДЦ «Спутник» (Петина, 145).  Программа является эффективной. |
| 4 | Ведомственная целевая программа обеспечения противопожарной безопасности учреждений культуры Нижнеудинского муниципального образования на 2018 – 2023 г.г., утвержденная постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 22 сентября 2015 г. № 1306 | 171,6 | 171,6 | 100 | Технически обслужено и перезаряжено 96 огнетушителей, замена 10 огнетушителей; замена батареи для звукового оповещения сигнализации, установлено аварийное освещение и тревожное оповещение, приобретен металлический стеллаж. Прошли обучение 7 человек.  Программа является эффективной. |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Нижнеудинском муниципальном образовании на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 25 августа 2018 года № 1448 | 24,5 | 24,5 | 100 | Финансирование направлено на повышение квалификации муниципальных служащих. В рамках программы было обучено 2 человека, при плане 6 человек (показатель не выполнен в связи со сложным финансовым положением), принято 2 нормативно-правовых акта по вопросам муниципальной службы.  Уровень эффективности программы удовлетворительный. |
| 6 | Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в Нижнеудинском муниципальном образовании в период 2018 – 2024 гг.», утвержденная постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 26 сентября 2017 года №1483 | 556,97 | 556,97 | 100 | По программе «Обеспечение пожарной безопасности в Нижнеудинском муниципальном образовании на 2018 – 2024 годы.» в 2022 году проведены следующие мероприятия:  - Установка гидрантов 20шт.;  - Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности – 1шт.;  - Мероприятия по обустройству противопожарной минерализованной полосы -1 шт.  Программа является эффективной. |
| 7 | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования на период 2017 – 2025 годы», утвержденной решением Думы от 22.03.2017 года №19 | 180587,2 | 169887,2 | 94 | В 2022 году выполнены следующие мероприятия программы:  Разработка ПСД – 1;  Капитальный ремонта – 3;  Ремонт и содержание автомобильных дорог и сооружений 2500 кв.м;  Ремонт автомобильных дорог, поврежденных в результате строительства гидротехнических сооружений -9;  Ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах – 1;  Ремонт 6 автомобильных дорог в целях ликвидации последствий ЧС;  Устройство водоприемных колодцев - 2;  Экспертиза проектной, сметной и иной документации – 1;  Аренда земли – 138 кв.м.;  произведена оплата потребления электроэнергии 992962 кВт.;  Приобретено материалов для уличного освещения - 556 шт., Выполнено технологическое присоединение к эл. сетям – 1 шт.  С целью повышения безопасности дорожного движения нанесено 1500 м2 дорожной разметки, приобретено 25 дорожных знаков;  Закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок – 12.  Причины неисполнения мероприятий в полном объеме:  - п. 1.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Заимка Муксут – частичный возврат областного финансирования в размере 7017,3 тыс.руб. по причине завершения производства асфальтобетонного завода и не предоставления необходимых объемов асфальта.  - п. 2.5. Ремонт автомобильных дорог, поврежденных в результате строительства гидротехнических сооружений – муниципальные контакты на автомобильные дороги между администрацией Нижнеудинского МО и подрядной организацией заключены на 2022-2023гг. Ремонт продолжится в 2023г. Возврат финансирования – 3240,0 тыс.руб.  - п. 8 Потребление электроэнергии – экономия местного бюджета за потери электрической энергии в размере 238,9 тыс.руб.  - п 10 Приобретение материалов для уличного освещения – экономия местного бюджета 170,6 тыс.руб. в результате заключенных муниципальных контрактов.  - п. 16 Технологическое присоединение к электрическим сетям – экономия местного бюджета 33,2 тыс.руб. в результате отсутствия потребности в мероприятиях.  Программа является эффективной. |
| 8 | Муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования на период 2013 – 2032 г.г.», утвержденная решением Думы Нижнеудинского муниципального образования от 20 февраля 2013 года №06 | 0,0 | 0,0 | 0 | На 2022 год средств на мероприятия, направленные на разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Нижнеудинского муниципального образования запланировано не предусматривалось. |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017- 2024 годы», утвержденная решением Думы Нижнеудинского муниципального образования от 22 марта 2013 года №18 | 443647,48 | 396395,02 | 89,3 | В результате реализации программы проводились работы:  - Субаренда земельного участка для строительства трубопровода тепловой сети - 1,91301 тыс. руб.;  - Технологическое присоединение к электрическим сетям - 350,26953 тыс. руб.  - Строительство городского водозаборного сооружения на правом берегу р. Уда, г. Нижнеудинска- 303253,13591 тыс. руб.  - Реконструкция системы водоотведения г. Нижнеудинск-92501,61639 тыс. руб.  - Лабораторное исследование питьевой воды – 0,00 тыс. руб.  -Приобретение материалов – 100;  - Восстановление смотровых колодцев на инженерных сетях – 1.  Уровень эффективности программы – удовлетворительный. |
| 10 | Муниципальная программа «Ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов на территории Нижнеудинского муниципального образования на 2021-2024 гг.», утвержденной постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 08 июня 2021 года № 605 | 200,0 | 0,0 | 0 | В 2022 году запланировано проведение маркшейдерской съемки (ввиду отсутствия специалиста на территории Нижнеудинского муниципального образования, проведение маркшейдерской съемки не выполнено) и выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок (подрядчик на данные работы не привлекался, ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов на территории Нижнеудинского муниципального образования была проведена силами МБУ «Коммунальник», в соответствии с еженедельным муниципальным заданием).  Лимиты муниципальной программы не освоены, программа не эффективна. |
| 11 | Муниципальная программа «Ремонт и содержание имущества, находящегося в казне Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2024гг.», утвержденная постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 26 сентября 2017 года №1485 | 2751,4 | 2644,6 | 96,1 | Проведение текущего и капитального ремонта имущества, находящегося в казне Нижнеудинской муниципальной собственности;  Оплата жилищно-коммунальных услуг за жилые и нежилые помещения, находящиеся в казне Нижнеудинского муниципального образования;  Оплата взносов за капитальный ремонт жилых и нежилых помещений, расположенных в МКД;  Оплата за содержание и ремонт помещения, находящееся в казне Нижнеудинского муниципального образования;  Разработка проектно-сметной документации, инженерное обследование.  Часть запланированных средства не освоены, что связано с не предоставлением счета на оплату,  по п.п 1.3 и 1.4 таблицы 3 в связи с тем, что не все счета были предоставлены на оплату; не все работы по договорам выполнены в 2022 году, часть работ будет оплачена в 2023 г. после фактического исполнения; также сложилась экономия бюджетных средств.  Программа является эффективной. |
| 12 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2024 гг.», утвержденная постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 26 сентября 2017 года №1486 | 28110,59 | 28110,59 | 100 | В рамках программы проведено:  - Благоустройство 4 дворовых и 1 общественных территорий;  - Экспертиза проектной, сметной и иной документации – 5 шт.;  - Обустройство мест массового отдыха населения на объекте «Благоустройство парка Городского дворца культуры и набережной реки Застрянки» по перечню проектов «Народных инициатив» - 2 шт.;  - Благоустройства парка Городского дворца культуры и набережной реки Застрянка – 1 шт.  Программа является эффективной. |
| 13 | Муниципальная программа «Благоустройство Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2024 гг.», утвержденная постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 26 сентября 2017 года №1484 | 1405,47 | 1391,37 | 98,9 | В рамках программы произведено:  -Ремонт МАФ, детских игровых и спортивных комплексов;  -Приобретение подарочной продукции для проведения конкурсов;  - Приобретение материалов;  -Уборка растительных насаждений;  -Устройство ограждений;  -Устройство тротуаров, бордюрного ограждения;  -Снос (демонтаж) поврежденных зданий, сооружений, в том числе многоквартирных домов, и организация проведения очистки территорий от крупногабаритных отходов и отходов строительства зданий, сооружений, которые не являются объектами капитального строительства, жилыми строениями.  Программа является эффективной.  Причины неисполнения мероприятий и финансов в полном объеме связано с отсутствием необходимости приобретения материалов для благоустройства. |
| 14 | Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2024 годах», утвержденная решением Думы от 18 февраля 2019 года № 16 | 420539,37 | 285979,17 | 68 | За 2022 год по муниципальной программе, в связи с тем, что подрядная организация не закончила строительство четырех многоквартирных домов в микрорайоне «Восточный», согласно проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, «Комплекс многоквартирных жилых домов. Блок-секция 19, 20, 21, 22. Иркутская область, г. Нижнеудинск, микрорайон «Восточный», ул. Заимка-Муксут» в установленные сроки, таким образом в 2022 году исполнение составило 285 979,17361 тыс. рублей, остальные финансовые средства перераспределяются на 2023 год.  Муниципальная программа не эффективна. |
| 15 | Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2021 – 2025 годы, утвержденная постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 08 мая 2019 года №653 | 1 554,01 | 1 554,01 | 100 | Всего в 2022 году свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилых помещений получила 1 семья: многодетная семья Дубиковых (3 детей), приобрели жилое помещение (S=103,9 кв.м.).  Программа является эффективной. |
| 16 | Муниципальная программа «Молодежная политика Нижнеудинского муниципального образования на 2018- 2025 гг.», утвержденная постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 29 сентября 2017 года №1505 | 5,0 | 5,0 | 100 | В 2022 году было запланировано и проведено 1 мероприятие для молодежи: акция «Георгиевская ленточка».  Программа является эффективной. |
| 17 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Нижнеудинском муниципальном образовании на 2019 -2024 годы», утвержденная постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 26.09.2018 года №1449 | 74004,3 | 73 990,52 | 99,9 | Проведение зимних и летних чемпионатов города, различных городских турниров и соревнований, спортивно-массовых соревнований к праздничным датам и по микрорайонам города – 79 мероприятий;  Приобретение спортинвентаря и оборудования для игровых видов спорта – 26,80 тыс. рублей;  Реконструкция МКУ ФОК «Труд» – 55 484,3 тыс. рублей;  Корректировка проектно-сметной документации объекта: «Капитальный ремонт стадиона Локомотив расположенного по адресу по объекту: г. Нижнеудинск, ул. Масловского, 103» – 170,0 тыс. рублей;  Модернизация стадиона «Локомотив» – 18 000,0 тыс. рублей.  Программа является эффективной. |
| 18 | Ведомственная целевая программа «Обеспечение противопожарной безопасности объектов физической культуры Нижнеудинского муниципального образования на 2018 – 2025 г.г.», утвержденная постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 26.09.2017 г. № 1488 | 7,0 | 7,0 | 100 | По программе проведены: перекатка пожарных рукавов и техническое обслуживание пожарных гидрантов. Программа является эффективной. |
| 19 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Нижнеудинского муниципального образования на 2016-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 27.08.2015 года №1185 | 72,39 | 72,39 | 100 | Объем средств на реализацию муниципальной программы на 01.01.2022 года составлял 70,0 тыс. рублей. В течение 2022 года объем финансирования программы увеличен на 2,39 тыс. рублей и составил 72,39 тыс. рублей.  В результате соблюдения Бюджетного законодательства и грамотной политики в отношении распоряжения муниципальными финансами:  1) обеспечена сбалансированность бюджета Нижнеудинского муниципального образования;  2) бюджет сформирован в соответствии с действующим законодательством;  3) бюджетная отчетность об исполнении бюджета Нижнеудинского муниципального образования сформирована в 2022 году своевременно и качественно;  4) отсутствует просроченная кредиторская задолженность - результат ежемесячного мониторинга.  Бюджет Нижнеудинского муниципального образования исполнен по доходам на 85,4 %, по расходам на 84,8%. Основная причина не исполнения бюджета - по вине подрядчиков не выполнены работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов электроэнергетики, в связи с чем не освоены средства субсидий областного бюджета.  Средства программы направлены на приобретение оргтехники и сопутствующих материалов с целью организация бюджетного процесса в Нижнеудинском муниципальном образовании (электронный документооборот, программное обеспечения, стабильное функционирование информационных систем):  - МФУ лазерный 2 единицы - 72,39 тыс. рублей.  По выполненным показателям программа является эффективной. |
| 20 | Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка и сферы услуг Нижнеудинского муниципального образования на 2018 - 2025 годы», утвержденная постановлением от 22 сентября 2016 года №1431 | 40 | 40 | 100 | Проведены: смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление и праздничное обслуживание организациями торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения города Нижнеудинска; смотр-конкурс «Встречай масленицу!», акция по оказанию поддержки инвалидам «Спешите подарить добро!». Программа является эффективной. |
| 21 | Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования до 2039 года», утвержденная решением Думы от 28 июля 2022 года № 49 | 0 | 0 | 0 | В 2022 году выполнение мероприятий и финансирование не планировалось. |
|  | **Итого:** | **1154889,68** | **962042,34** | **83,3** |  |

Начальник социально- экономического отдела

администрации Нижнеудинского муниципального образования М.М.Москвитина