РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нижнеудинское муниципальное образование

# АДМИНИСТРАЦИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  11  января 2024 г.                             № 10

О проведении актуализации

схемы водоснабжения, водоотведения

Нижнеудинского муниципального

образования на период с 2015 по 2030 гг.

в 2024 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь статьями 6, 23, 38 Устава Нижнеудинского муниципального образования, администрация  Нижнеудинского  муниципального  образования п о с т а н о в л я е т:

- Провести процедуру актуализации схемы водоснабжения, водоотведения Нижнеудинского муниципального образования на период с 2015 по 2030 гг., утвержденной постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 18 ноября 2015 года № 1591.

- Создать рабочую группу по сбору предложений по актуализации схемы водоснабжения, водоотведения Нижнеудинского муниципального образования (приложение №1).

- Утвердить график актуализации схемы водоснабжения, водоотведения Нижнеудинского муниципального образования (приложение №2).

- Утвердить форму уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы водоснабжения, водоотведения Нижнеудинского муниципального образования (приложение №3).

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Вестнике Нижнеудинского муниципального образования и размещению на официальном сайте Нижнеудинского муниципального образования n-udinsk.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нижнеудинского муниципального образования М.Н. Шумицкого.

Глава Нижнеудинского

муниципального образования                                                                Ю.Н. Маскаев

Приложение №1

к постановлению администрации

Нижнеудинского муниципального образования

от 11 января 2024 № 10

Рабочая группа

по сбору предложений по актуализации схемы водоснабжения, водоотведения Нижнеудинского муниципального образования в 2024 году.

В соответствии с требованием Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» в целях улучшения качества услуг водоснабжения, водоотведения, а также развития центральных и нецентрализованных систем водоснабжения Нижнеудинского муниципального образования, внедрения энергосберегающих технологий, создать рабочую группу  в составе:

- Шумицкий Михаил Николаевич – первый заместитель главы  Нижнеудинского муниципального образования.

- Клещенок Наталья Игоревна – председатель комитета по управлению имуществом администрации Нижнеудинского муниципального образования

- Шепелев Евгений Андреевич – начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации Нижнеудинского муниципального образования.

- Бурцева Елена Владимировна - директор  МКУ ЦСУ НМО.

- Рукосуева Наталья Петровна – ведущий инженер отдела ЖКХ и благоустройства администрации Нижнеудинского муниципального образования.

Приложение №2

к постановлению администрации

Нижнеудинского муниципального образования

от 11  января 2024 № 10

График

актуализации схемы водоснабжения, водоотведения

Нижнеудинского муниципального образования в 2024 году

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие постановления об актуализации схемы водоснабжения, водоотведения | 12.01. 2024 | Рукосуева Н.П. |
| 2 | Размещение на официальном сайте администрации уведомления о начале актуализации схемы водоснабжения, водоотведения | до 15.01.2024 | Рукосуева Н.П. |
| 3 | Прием предложений от ресурсоснабжающих организаций и иных лиц по актуализации схемы водоснабжения, водоотведения | с 15.01.2024 до 01.03.2024 | Рукосуева Н.П. |
| 4 | Подготовка проекта актуализации схемы водоснабжения, водоотведения | с 01.03.2024 до 26.03.2024 | Рукосуева Н.П. |
| 5 | Размещение проекта актуализации схемы водоснабжения, водоотведения на сайте администрации | до 28.03.2024 | Рукосуева Н.П. |
| 6 | Принятие постановления о проведении публичных слушаний по проекту актуализации схемы водоснабжения, водоотведения | 28.03.2023 | Рукосуева Н.П. |
| 7 | Прием замечаний и предложений по проекту актуализации схемы водоснабжения, водоотведения | с 28.03.2024 до 11.04.2024 | Рукосуева Н.П. |
| 8 | Проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализации схемы водоснабжения, водоотведения | 11.04.2023 | Рукосуева Н.П. |
| 9 | Размещение итогового протокола публичных слушаний на официальном сайте администрации | 12.04.2023 | Рукосуева Н.П. |
| 10 | Утверждение постановлением актуализированной схемы водоснабжения, водоотведения | 15.04.2024 | Рукосуева Н.П. |
| 11 | Опубликование актуализированной схемы водоснабжения, водоотведения на официальном сайте администрации | 15.04.2024 | Рукосуева Н.П. |

Приложение №3

к постановлению администрации

Нижнеудинского муниципального образования

от 11  января 2024 № 10

Уведомление о проведении ежегодной актуализации

схемы водоснабжения и водоотведения

Администрация Нижнеудинского муниципального образования проводит ежегодную актуализацию схемы водоснабжения и водоотведения Нижнеудинского муниципального образования на период с 2015 до 2030 года, утвержденную постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 18. 11.2015г. № 1591.

Схема водоснабжения и водоотведения Нижнеудинского муниципального образования на период с 2015 до 2030 года размещена на официальном сайте Нижнеудинского муниципального образования http://www.n-udinsk.ru

Актуализации подлежат следующие данные:

а) внесение изменений в схему водоснабжения и водоотведения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства;

б) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников водоснабжения и водоотведения в соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

в) строительство и реконструкция водоснабжения и водоотведения, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

г) финансовые потребности при изменении схемы водоснабжения и водоотведения, и источники их покрытия.

Наименование, место нахождения, номер контактного телефона и адрес электронной почты органа, уполномоченного на организацию актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Нижнеудинского муниципального образования: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, дом 40, телефон: 8 (39557) 7-07-88. Адрес электронной почты: nu-gkh@yandex.ru

Срок и порядок предоставления предложений от ресурсоснабжающих организаций и иных лиц по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения: до 17.00 01.03.2024 года в письменной форме в администрацию Нижнеудинского муниципального района по адресу: 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, дом 40. телефон: 8 (39557) 7-07-88. Адрес электронной почты: nu-gkh@yandex.ru

Порядок и место опубликования результатов актуализации схемы водоснабжения и водоотведения: результаты актуализации схемы водоснабжения и водоотведения будут опубликованы на официальном сайте Нижнеудинского муниципального образования в срок не позднее 15 апреля 2024 года.