**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Нижнеудинское муниципальное образование**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 23 января 2024 г. № 58

|  |  |
| --- | --- |
| **Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025 годы» за 2023 год** |  |

Рассмотрев представленный отделом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Нижнеудинского муниципального образования отчет об исполнении в 2022 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025 гг.», в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Нижнеудинского муниципального образования и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 27 сентября 2013 года №1096, руководствуясь статьями 6, 23, 38 Устава Нижнеудинского муниципального образования, администрация Нижнеудинского муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025 гг.» за 2023 год, утвержденной постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 26 сентября 2017 года №1486. (прилагается)

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Вестнике Нижнеудинского муниципального образования и размещению на официальном сайте Нижнеудинского муниципального образования www.n-udinsk.ru.

Глава Нижнеудинского

муниципального образования Ю.Н. Маскаев

Приложение к Постановлению

администрации Нижнеудинского

муниципального образования

от 23 января 2024г. № 58

Таблица 1

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025 годы» за 2023год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Благоустройство дворовых и общественных территорий | шт. | 1 | 1 | - | - | - |
| 2. | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)учреждением), индивидуальным предпринимателем на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий | шт. | 0 | 0 | - | - | - |
| 3. | 3. Экспертиза проектной, сметной и иной документации | шт. | 2 | 2 | - | - | - |

Таблица 2

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025 годы» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб) | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Плановое значение мероприятия на 2023 год | Фактическое значение мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий | Отдел ЖКХ и благоустройства | в течение года | МБ | 311,82394 | 311,82394 | шт. | 1 | 1 | - |
| ОБ | 2806,36330 | 2806,36328 |
| ФБ | 10876,04718 | 10876,04719 |
| 2 | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждением), индивидуальным предпринимателем на возмещение затрат по выполнению работ по выполнению работ по благоустройству дворовой территорий | в течение года | МБ | 0 | 0 | шт. | 0 | 0 | - |
| ОБ | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 |
| 3 | Экспертиза проектной, сметной и иной документации | в течение года | МБ | 37,2 | 37,2 | шт. | 2 | 2 | - |
|  | **Итого:** | | **х** | **х** | 14 031,43442 | 14 031,43441 | **х** | **х** | **х** |  |

Таблица 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Нижнеудинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025 годы»

по состоянию на 1 января 2024 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименование программы, мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Расходы местного бюджета, тыс. руб.** | | |
| **План на 1 января отчетного года** | **План на отчетную дату** | **Исполнение на отчетную дату** |
| 1. | Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2024 гг. | Всего, в том числе: | 810,634 | ***14031,43442*** | ***14031,43441*** |
| 1. | Благоустройство дворовых и общественных территорий | Отдел ЖКХ и благоустройства | 810,634 | 13994,23442 | 13994,23441 |
| 2. | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждением), индивидуальным предпринимателем на возмещение затрат по выполнению работ по выполнению работ по благоустройству дворовой территорий | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Экспертиза проектной, сметной и иной документации | 0,00 | 37,2 | 37,2 |

**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025 годы»**

На 2023 год по муниципальной программе «Формирование современной городской среды Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025 годы» запланировано 14 031, 43442тыс. рублей.

В ходе реализации муниципальной программы в 2023 году вносились следующие изменения:

1. постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 13.02.2023 г.. №138;
2. постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 18.04.2023г. №474;
3. постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 07.08.2023г. №997;
4. постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 10.10.2023г. №1280.

В результате чего объем запланированных средств составил 14 031,43441тыс. рублей, в том числе:

- Благоустройство дворовых и общественных территорий – 13994,23441 тыс. рублей;

-Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)учреждением), индивидуальным предпринимателем на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий – 0 тыс. рублей;

- Экспертиза проектной, сметной и иной документации – 37,2 тыс. рублей.

По факту в 2023 году профинансированные мероприятия на сумму 14 031,43441 тыс. руб.

**Оценка эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского муниципального образования**

**на 2018-2025 гг.»**

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Сдц (1+1)/2=1

Сдп1  1/1=1

Сдп3  2/2=1

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы:

УФ 14 031,43442 /14 031,43441 =1

3. Эффективность реализации муниципальной программы:

Эмп 1\*1 = 1

На основании вышеизложенных расчетов, следует, что в 2023 г. муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025 годы» является эффективной программой.

Целевые показатели по результатам выполнения муниципальной программы достигнуты.