РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нижнеудинское муниципальное образование

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

от    15     февраля   2024 г.                  №  08

Об утверждении отчета об исполнении

муниципальной программы «Комплексное

развитие транспортной инфраструктуры

Нижнеудинского муниципального

образования на период 2017-2026 года»

за 2023 год

Заслушав отчет администрации Нижнеудинского муниципального образования об исполнении в 2023 году муниципальной программы  «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования на период 2017-2026 года», руководствуясь статьей 34 Устава Нижнеудинского муниципального образования, Дума Нижнеудинского муниципального образования

Р Е Ш И Л А:

1.	Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования на период 2017-2026 года», утвержденной решением Думы от 22.03.2017 года №19, за 2023 год (приложение).

2.	Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Вестнике Нижнеудинского муниципального образования и размещению на официальном сайте Нижнеудинского муниципального образования                    www.n-udinsk.ru.

Председатель Думы Нижнеудинского

муниципального образования                                                        Е.И.Яблочкина

Исполняющий обязанности главы

Нижнеудинского муниципального образования                                                      первый заместитель главы

Нижнеудинского муниципального образования                        М.Н.Шумицкий

Приложение к Решению Думы

Нижнеудинского

муниципального образования

от   15 .02.2024 г. №  08

Таблица 1

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования на период 2017-2026 года» за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Развитие автомобильных дорог: |
| 1. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, в том числе: |
| 1.1 | Разработка проектной, сметной и иной документации | шт. | 0 | 1 | +1 | 100 | Потребность в мероприятии |
| 1.2 | Капитальный ремонт | ед. | 2 | 2 | - | - | - |
| 2. | Ремонт и содержание автомобильных дорог (сооружений): |
| 2.1 | Разработка проектной, сметной и иной документации | шт. | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2.2 | Ремонт и содержание автомобильных дорог и сооружений | кв.м. | 2100 | 2100 | - | - | - |
| 2.3 | Ремонт автомобильных дорог к садоводческим, огородническим некоммерческим объединениям | ед. | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2.4 | Ремонт автомобильных дорог в целях ликвидации последствий ЧС | шт. | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2.5 | Ремонт автомобильных дорог поврежденных в результате строительства гидротехнических сооружений | шт. | 4 | 4 | - | - | - |
| 2.6 | Ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах | шт. | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2.7 | Устройство водоприемных колодцев | шт. | 1 | 0 | -1 | -100 | Отсутствие потребности в мероприятии |
| 2.8 | Инициативный проект «Убитым дорогам-нет, хорошим дорогам-да» | шт. | 1 | 1 | - | - | - |
| 3. | Ремонт дворов и дворовых проездов | ед. | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4. | Противопаводковые мероприятия | кв.м. | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5. | Экспертиза проектной, сметной и иной документации | шт. | 0 | 1 | +1 | 100 | Потребность в мероприятии |
| 6. | Аренда земли | кв.м | 138 | 138 | - | - | - |
| 7. | Укрепление материально-технической базы для МБУ «Коммунальник» | шт. | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Организация освещения |
| 8. | Потребление электроэнергии | кВт. | 351333 | 992962 | +641629 | 282 | Потребность в мероприятии |
| 9. | Обслуживание светильников | шт. | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 10. | Приобретение материалов для уличного освещения | шт. | 400 | 600 | +200 | 150 | Потребность в мероприятии |
| 11. | Устройство опор | шт. | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 12. | Устройство линий освещения | км. | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 13. | Восстановление поврежденных линий электроснабжения и освещения | шт. | 0 | 70 | +70 | - | Потребность в мероприятии |
| 14. | Размещение светильников уличного освещения | шт. | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 15. | Замена светильников уличного освещения | шт. | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 16. | Технологическое присоединение к электрическим сетям | шт. | 2 | 2 | - | - | - |
| Повышение безопасности дорожного движения |
| 17. | Нанесение дорожной разметки | кв.м | 1700 | 2900 | +1200 | 170 | Потребность в мероприятии |
| 18. | Обустройство и техническое переоснащение пешеходных переходов | шт. | 2 | 2 | - | - | - |
| 19. | Приобретение дорожных знаков | шт. | 20 | 50 | +30 | 250 | Потребность в мероприятии |
| 20. | Приобретение материалов | шт. | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 21. | Разработка схем | шт. | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 22. | Приобретение дорожной техники | шт. | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам автомобильным транспортом |
| 23. | Карта маршрута регулярных перевозок | шт. | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 24. | Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок | шт. | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 25. | Изготовление информационных табличек | шт. | 0 | 100 | +100 | 100 | Потребность в мероприятии |
| 26. | Закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | шт. | 12 | 12 | - | - | Исполнение требований Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |

Таблица 2

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования на период 2017-2026 года» за 2023 год

| № п/п | Наименование программы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб) | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Плановое значение мероприятия на 2023 год | Фактическое значение мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Развитие автомобильных дорог |
| 1. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, в том числе: |
| 1.1 | Разработка проектной, сметной и иной документации | Отдел ЖКХ и благоустройства | в течение года | ДФ | 0,00 | 0,00 | шт. | 0 | 1 | Потребность в мероприятии |
|  |  |  |  | МБ | 100,00 | 75,00 |  |  |  |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт |  |  | МБ | 1718,43 | 0,00 | ед. | 2 | 2 | - |
|  |  |  |  | ДФ | 7364,94 | 7364,94 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 84179,90 | 66284,31 |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт и содержание автомобильных дорог (сооружений) |
| 2.1 | Разработка проектной, сметной и иной документации | Отдел ЖКХ и благоустройства | в течение года | МБ | 0,00 | 0,00 | шт. | 0 | 0 | - |
| 2.2 | Ремонт и содержание автомобильных дорог и сооружений |  |  | МБ | 27,32 | 0,00 | кв.м. | 2100 | 2100 | - |
|  |  |  |  | ДФ | 3783,12 | 3783,12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ НИ на 2023г. | 6,33 | 6,33 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДФ НИ на 2023г. | 1299,76 | 1299,76 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ НИ на 2023г. | 11754,81 | 11754,81 |  |  |  |  |
| 2.3 | Ремонт автомобильных дорог к садоводческим, огородническим некоммерческим объединениям |  | в течение года | МБ | 0,00 | 0,00 | шт. | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  | ДФ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.4 | Ремонт автомобильных дорог в целях ликвидации последствий ЧС |  | в течение года | МБ | 0,00 | 0,00 | шт. | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.5 | Ремонт автомобильных дорог поврежденных в результате строительства гидротехнических сооружений |  | в течение года | МБ | 64,45 | 62,05 | шт. | 4 | 4 | - |
|  |  |  |  | ОБ | 64305,30 | 61915,50 |  |  |  |  |
| 22.6 | Ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах |  | в течение года | МБ | 0,00 | 0,00 | шт. | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  | ДФ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.7 | Устройство водоприёмных колодцев |  | в течение года | ДФ | 0,00 | 0,00 | шт. | 1 | 0 | Отсутствие потребности в мероприятии |
| 2.8 | Инициативный проект «Убитым дорогам-нет, хорошим дорогам-да» |  | в течение года | МБ | 200,00 | 200,00 | шт. | 1 | 1 | - |
|  |  |  |  | ОБ | 1800,00 | 1800,00 |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт дворов и дворовых проездов |  | в течение года | ДФ | 0,00 | 0,00 | ед. | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  | МБ НИ на 2023г. | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ НИ на 2023г. | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4. | Противопаводковые мероприятия |  | в течение года | ДФ | 0,00 | 0,00 | кв.м. | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 5. | Экспертиза проектной, сметной и иной документации |  | в течение года | МБ | 532,07 | 532,07 | шт. | 0 | 1 | Потребность в мероприятии |
|  |  |  |  | ДФ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 6. | Аренда земли |  | в течение года | МБ | 0,00088 | 0,00088 | кв.м. | 138 | 138 | - |
| 7. | Укрепление материально-технической базы для МБУ «Коммунальник» | МБУ «Коммунальник» | в течение года | ДФ | 0,00 | 0,00 | шт. | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Организация освещения |
| 8. | Потребление электроэнергии | Отдел ЖКХ и благоустройства | в течение года | МБ | 5759,68 | 4970,75 | кВт. | 351333 | 992962 | Потребность в мероприятии |
| 9. | Обслуживание светильников |  | в течение года | МБ | 0,00 | 0,00 | шт. | 0 | 0 | - |
| 10. | Приобретение материалов для уличного освещения |  | в течение года | МБ | 770,54 | 770,51 | шт. | 400 | 600 | Потребность в мероприятии |
|  |  |  |  | МБ НИ на 2023г. | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ НИ на 2023г. | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 11. | Устройство опор |  | в течение года | МБ | 0,00 | 0,00 | шт. | 0 | 0 | - |
| 112. | Устройство линии освещения |  | в течение года | МБ | 0,00 | 0,00 | шт. | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  | МБ НИ на 2023г. | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ НИ на 2023г. | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 13. | Восстановление поврежденных линий электроснабжения и освещения |  | в течение года | МБ | 150,0 | 150,0 | шт. | 0 | 70 | Потребность в мероприятии |
| 14. | Размещение светильников уличного освещения |  | в течение года | МБ | 0,00 | 0,00 | шт. | 0 | 0 | - |
| 15. | Замена светильников уличного освещения |  | в течение года | МБ | 0,00 | 0,00 | шт. | 0 | 0 | - |
| 16. | Технологическое присоединение к электрическим сетям |  | в течение года | МБ | 105,00 | 103,48 | шт. | 2 | 2 | - |
| Повышение безопасности дорожного движения |
| 17. | Нанесение дорожной разметки | Отдел ЖКХ и благоустройства | в течение года | МБ | 200,00 | 200,00 | кв.м. | 1700 | 2900 | Потребность в мероприятии |
|  |  |  |  | ДФ | 150,00 | 150,00 |  |  |  |  |
| 18. | Обустройство и техническое переоснащение пешеходных переходов |  | в течение года | ОБ | 0,00 | 0,00 | шт. | 2 | 2 | - |
|  |  |  |  | ДФ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 99,28 | 99,28 |  |  |  |  |
| 19. | Приобретение дорожных знаков |  | в течение года | МБ | 1,16 | 0,00 | шт. | 20 | 50 | Потребность в мероприятии |
|  |  |  |  | ДФ | 198,84 | 198,84 |  |  |  |  |
| 20. | Приобретение материалов |  | в течение года | МБ | 0,00 | 0,00 | шт. | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  | ДФ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 21. | Разработка схем |  | в течение года | ДФ | 0,00 | 0,00 | шт. | 0 | 0 | - |
| 22. | Приобретение дорожной техники |  | в течение года | МБ НИ на 2023г. | 0,00 | 0,00 | шт. | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  | ОБ НИ на 2023г. | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам автомобильным транспортом |
| 23. | Карта маршрута регулярных перевозок | Отдел ЖКХ и благоустройства | в течение года | МБ | 0,00 | 0,00 | шт. | 0 | 0 | - |
| 24. | Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок |  | в течение года | МБ | 0,00 | 0,00 | шт. | 0 | 0 | - |
| 25. | Изготовление информационных табличек |  | в течение года | МБ | 100,00 | 61,00 | шт. | 0 | 100 | Потребность в мероприятии |
| 26. | Закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  | в течение года | МБ | 60,00 | 55,90 | шт. | 12 | 12 | Исполнение требований Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
|  | Итого: | х | х | 184730,93 | 161837,65 | х | х | х | х |

Таблица 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Нижнеудинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

Нижнеудинского муниципального образования на период 2017-2026 года»

по состоянию на 1 января 2024 года

| N п/п | Наименование программы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы бюджета, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 1 января отчетного года | План на отчетную дату | Исполнение на отчетную дату |
| Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования на период 2017-2025 года | Всего, в том числе: | 129431,30 | 184730,93 | 161837,65 |
| Развитие автомобильных дорог |
| 1. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, в том числе: |
| 1.1 | Разработка проектной, сметной и иной документации | Отдел ЖКХ и благоустройства | 0,00 | 100,00 | 75,00 |
| 1.2 | Капитальный ремонт |  | 49572,40 | 93263,27 | 73649,25 |
| 2. | Ремонт и содержание автомобильных дорог (сооружений): |
| 2.1 | Разработка проектной, сметной и иной документации | Отдел ЖКХ и благоустройства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Ремонт и содержание автомобильных дорог и сооружений |  | 11341,30 | 16871,34 | 16844,02 |
| 2.3 | Ремонт автомобильных дорог к садоводческим, огородническим некоммерческим объединениям |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Ремонт автомобильных дорог в целях ликвидации последствий ЧС |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Ремонт автомобильных дорог поврежденных в результате строительства гидротехнических сооружений |  | 64657,60 | 64369,75 | 61977,55 |
| 2.6 | Ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Устройство водоприёмных колодцев |  | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | Инициативный проект «Убитым дорогам-нет, хорошим дорогам-да» |  | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 3. | Ремонт дворов и дворовых проездов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Противопаводковые мероприятия |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Экспертиза проектной, сметной и иной документации |  | 0,00 | 532,07 | 532,07 |
| 6. | Аренда земли |  | 0,00080 | 0,00088 | 0,00088 |
| 7. | Укрепление материально-технической базы для МБУ «Коммунальник» | МБУ «Коммунальник» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация освещения |  |
| 8. | Потребление электроэнергии | Отдел ЖКХ и благоустройства | 2400,00 | 5759,68 | 4970,75 |
| 9. | Обслуживание светильников |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Приобретение материалов для уличного освещения |  | 200,0 | 770,54 | 770,51 |
| 11. | Устройство опор |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Устройство линий освещения |  | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Восстановление поврежденных линий электроснабжения и освещения |  | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 14. | Размещение светильников уличного освещения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Замена светильников уличного освещения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Технологическое присоединение к электрическим сетям |  | 60,00 | 105,00 | 103,48 |
| Повышение безопасности дорожного движения |
| 17. | Нанесение дорожной разметки | Отдел ЖКХ и благоустройства | 200,00 | 350,00 | 350,00 |
| 18. | Обустройство и техническое переоснащение пешеходных переходов |  | 100,00 | 99,28 | 99,28 |
| 19. | Приобретение дорожных знаков |  | 100,0 | 200,00 | 198,84 |
| 20. | Приобретение материалов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Разработка схем |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Приобретение дорожной техники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам автомобильным транспортом |
| 23. | Карта маршрута регулярных перевозок | Отдел ЖКХ и благоустройства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Изготовление информационных табличек |  | 0,00 | 100,00 | 61,00 |
| 26. | Закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  | 200,0 | 60,00 | 55,90 |

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования на период 2017-2026 года»

за отчетный 2023 год

На 2023 год по муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования на период 2017-2026 года» было запланировано финансирование в объеме 129431,30 тыс. рублей.

В ходе реализации муниципальной программы в 2023 году вносились изменения:

- Решение Думы Нижнеудинского муниципального образования от  16.02.2023г. № 14 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования на период 2017-2025 года»;

- Решение Думы Нижнеудинского муниципального образования от 23.03.2023г. № 24 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования на период 2017-2025 года»;

- Решение Думы Нижнеудинского муниципального образования от 27.07.2023г. № 56 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования на период 2017-2025 года»;

- Решение Думы Нижнеудинского муниципального образования от 28.09.2023г. № 66 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования на период 2017-2025 года»;

- Решение Думы Нижнеудинского муниципального образования от 23.11.2023г. № 84 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования на период 2017-2025 года»;

- Решение Думы Нижнеудинского муниципального образования от 21.12.2023г. № 96 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования на период 2017-2025 года».

На конец 2023 года по муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования на период 2017-2026 года» финансирование составило 184730,93 тыс.руб. На 31.12.2023г. исполнено 161837,65 тыс. рублей.

Причины неисполнения мероприятий в полном объеме:

- п. 1.1. Разработка проектной, сметной и иной документации – выполнение геодезических работ выполнено по трем дорогам, вместо предусмотренных четырех. Экономия местного бюджета составила 25,0 тыс.руб.;

- п. 1.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Заимка Муксут – частичный возврат областного финансирования в размере 17895,59 тыс.руб. по причине позднего контрактования, возврата финансирования в 2024 году.;

- п. 2.5. Ремонт автомобильных дорог поврежденных в результате строительства гидротехнических сооружений – оплата по муниципальным контрактам на автомобильные дороги произведена по факту выполненных работ. Возврат областного финансирования – 2389,8 тыс.руб.;

- п. 8 Потребление электроэнергии – в результате повышения энергоэффективности линий уличного освещения при замене светильников ДРЛ на светодиодные, экономия местного бюджета за оплату электрической энергии составила 788,93 тыс.руб.;

- п 25 Изготовление информационных табличек – в результате наименьшей цены за изготовление информационных табличек по предложению поставщика экономия местного бюджета составила 39 тыс.руб.

Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования на период 2017-2026 годы»

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Сдц     (1+1+1+0+1+1+2,8+1,5+1+1+1,7+1+2,5+1)/14 = 1,25

Сдп1.2   2 / 2 = 1,0

Сдп2.2    2100 / 2100 = 1,0

Сдп2.5    4 / 4 = 1,0

Сдп2.7    0 / 1 = 0

Сдп2.8    1 / 1 = 1,0

Сдп6   138 / 138 = 1,0

Сдп8     992962 / 351333 = 2,8

Сдп10   600 / 400 = 1,5

Сдп13   70 / 70 = 1,0

Сдп16    2 / 2 = 1,0

Сдп17    2900 /1700 = 1,7

Сдп18    2 / 2 = 1,0

Сдп19    50 / 20 = 2,5

Сдп26   12 / 12 = 1,0

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы:

УФ  161837,65/184730,93 = 0,88

3. Эффективность реализации муниципальной программы:

Эмп  1,25 * 0,88= 1,1

По целевым показателям «Разработка проектной, сметной и иной документации», «Экспертиза проектной, сметной и иной документации», «Изготовление информационных табличек» на начало года не было запланировано выполнение работ. В течение года выполнены работы по разработке документации по замерам автомобильных дорог ул. Сбитнева, ул. Водопадная, проведена повторно экспертиза сметной документации автомобильной дороги по ул. Просвещения, изготовлены информационные таблички с расписанием автобусных маршрутов. Изменений показателей в муниципальной программе не производилось.

В связи с не возможностью корректного отображения итогового результата данные показатели не будут учтены при составлении оценки эффективности муниципальной программы. При этом показатели «Разработка проектной, сметной и иной документации», «Экспертиза проектной, сметной и иной документации», «Изготовление информационных табличек» выполнены в соответствии с предусмотренным на них финансированием.

В соответствии с постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 28.11.2017г. №1778 «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеудинского муниципального образования от 27.09.2013г. №1096», на основании вышеизложенных расчетов следует, что в 2023 году муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования на период 2017-2026 года» высокоэффективна.