РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нижнеудинское муниципальное образование

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

от  15  февраля  2024 г.                    №  10

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2024 годах» за 2023 год

Заслушав отчет администрации Нижнеудинского муниципального образования об исполнении в 2023 году муниципальной программы  «Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2024 годах», руководствуясь статьей 34 Устава Нижнеудинского муниципального образования, Дума Нижнеудинского муниципального образования

Р Е Ш И Л А:

1.	Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2024 годах», утвержденной решением Думы Нижнеудинского муниципального образования от 18 февраля 2019 года № 16, за 2023 год (прилагается).

2.	Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Вестнике Нижнеудинского муниципального образования и размещению на официальном сайте Нижнеудинского муниципального образования                    www.n-udinsk.ru.

Председатель Думы Нижнеудинского

муниципального образования                                                           Е.И. Яблочкина

Исполняющий обязанности главы Нижнеудинского

муниципального образования

первый заместитель главы    Нижнеудинского

муниципального образования                                                           М.Н.Шумицкий

Приложение к Решению Думы

Нижнеудинского

муниципального образования

от  15.02. 2024 г. № 10

Таблица 1

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2024 годах» за 2023 год

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Приобретение жилых помещений на вторичном рынке | ед. | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2. | Строительство нового жилья, в том числе: приобретение жилых помещений в новостройках путем участия в долевом строительстве | ед. | 4 | 0 | -4 | 100 | Подрядная организация не закончила строительство в установленные сроки, контракт расторгнут |
| 3. | Изъятие жилых помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о предоставлении возмещений | ед. | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4. | Уборка дворовых территории от строительного мусора | ед. | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5. | Техническое обследование многоквартирных домов на предмет признания пригодными (непригодными) для постоянного проживания | ед. | 1 | 0 | -1 | 100 | Заявлений о техническом обследовании многоквартирных домов не поступало |
| 6. | Экспертиза проектной, сметной и иной документации | ед. | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 7. | Разработка проектно-сметной документации, строительный контроль, авторский надзор, техническое обследование | ед. | 4 | 4 | - | 100 | - |

Таблица 2

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2024 годах» за 2023 год

| № п/п | Наименование программы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год (тыс.руб) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб) | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Плановое значение мероприятия на 2023 год | Фактическое значение мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Приобретение жилых помещений на вторичном рынке | Отдел ЖКХ и благоустройства | в течение года | МБ | 0 | 0 | ед. | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  | ОБ |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фонд |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство нового жилья, в том числе: приобретение жилых помещений в новостройках путем участия в долевом строительстве |  | в течение года | МБ | 219, 28570 | 0 | ед. | 4 | 0 | Подрядная организация не закончила строительство в установленные сроки, контракт расторгнут |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фонд | 0,00 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Изъятие жилых помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о предоставлении возмещений |  | в течение года | МБ | 0 | 0 | ед. | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  | ОБ |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фонд |  | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Уборка дворовых территории от строительного мусора |  | в течение года | МБ | 0 | 0 | ед. | 0 | 0 | - |
| 5 | Техническое обследование многоквартирных домов на предмет признания пригодными (непригодными) для постоянного проживания |  | в течение года | МБ | 0 | 0 | ед. | 0 | 0 | - |
| 6 | Экспертиза проектной, сметной и иной документации |  | в течение года | МБ | 0 | 0 | ед. | 0 | 0 | - |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации, строительный контроль, авторский надзор, техническое сопровождение |  | в течение года | МБ | 2400,00 | 2400,00 | ед. | 4 | 4 | - |
|  | Итого: | х | х | 2 619, 28570 | 2 400,00 | х | х | х |  |

Таблица 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Нижнеудинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2024 годах» за 2023 год

| N п/п | Наименование программы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы бюджетов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 1 января отчетного года | План на отчетную дату | Исполнение на отчетную дату |
|  | Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2024 годах | Всего, в том числе: | 200,00 | 2 619,28570 | 2400,00 |
| 1 | Приобретение жилых помещений на вторичном рынке | Отдел ЖКХ и благоустройства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Строительство нового жилья, в том числе: приобретение жилых помещений в новостройках путем участия в долевом строительстве |  | 0,00 | 219,28570 | 0,00 |
| 3 | Изъятие жилых помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о предоставлении возмещений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Уборка дворовых территории от строительного мусора |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Техническое обследование многоквартирных домов на предмет признания пригодными (непригодными) для постоянного проживания |  | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Экспертиза проектной, сметной и иной документации |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации, строительный контроль, авторский надзор, техническое сопровождение |  | 0,00 | 2400,00 | 2400,00 |

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

«Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2024 годах» за 2023 год

На начало 2023 года по муниципальной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2024 годах» было запланировано 200,000  тыс. рублей.

В ходе реализации муниципальной программы в 2023 году вносились изменения:

1. Решение Думы Нижнеудинского муниципального образования от  16.02.2023 г. №16 «Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2024 годах».

2. Решение Думы Нижнеудинского муниципального образования от 23.03.2023 г. №23 «Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2024 годах».

3. Решение Думы Нижнеудинского муниципального образования от 28.09.2023 г. №68 «Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2024 годах».

4. Решение Думы Нижнеудинского муниципального образования от 23.11.2023 г. №86 «Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2024 годах».

За 2023 год по муниципальной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2024 годах» заложено  2 619,28570 тыс. рублей, в связи с тем, что    подрядная организация не закончила строительство четырех многоквартирных домов в микрорайоне «Восточный», согласно проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, «Комплекс многоквартирных жилых домов. Блок-секция 19, 20, 21, 22. Иркутская область,      г. Нижнеудинск, микрорайон «Восточный», ул. Заимка-Муксут»  в установленные сроки исполнение в 2023 году составило 2 400,00 тыс. рублей, остальные финансовые средства перераспределяются на 2024 год.

Оценка эффективности муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2024 годах»

Средств, направленных на реализацию муниципальной программы в начале 2023 года было запланировано 200,00 тыс. рублей.

В течение 2023 года с привлечением областных бюджетных ассигнований и финансовой поддержки Государственной корпорации – «Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» по данной муниципальной программе проводились мероприятия, направленные на расселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Нижнеудинского муниципального образования. По итогам года на мероприятия программы реализовано средств в размере 2400,0 тыс. рублей.

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Сдц     (0+1) / 2 = 0,5

Сдп1   0 / 4 = 0

Сдп2     4 / 4 = 1

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы:

УФ =   2400,00 / 2619,2857= 0,916

3. Эффективность реализации муниципальной программы:

Эмп=  0,5 * 0,916 = 0,46

В соответствии с постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 28.11.2017г. №1778 «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеудинского муниципального образования от 27.09.2013г. №1096», в 2023 году муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2024 годах» оценивается как неэффективная.