**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Нижнеудинское муниципальное образование**

**Д У М А**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 15 февраля 2024г. № 13

**О внесении изменений в муниципальную**

**программу «Комплексное развитие транспортной**

**инфраструктуры Нижнеудинского муниципального**

**образования на период 2017-2026 года»**

В связи с уточнением объемов финансирования муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования на период 2017-2026 года», утвержденной решением Думы Нижнеудинского муниципального образования от 22 марта 2017 № 19, руководствуясь ст. 6, 23, 31, 38 Устава Нижнеудинского муниципального образования, Дума Нижнеудинского муниципального образования

**Р Е Ш И Л А:**

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования на период 2017-2026 года» (далее – муниципальная программа), утвержденную решением Думы Нижнеудинского муниципального образования от 22 марта 2017 года № 19 следующие изменения:

1.1. Раздел «Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования на период 2017-2026 года» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.2. Раздел «Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры» муниципальной программы изложить в новой редакции (Приложение № 2).

2. Финансовому отделу администрации Нижнеудинского муниципального образования (Ю.С. Маликовой) внести соответствующие изменения в бюджет Нижнеудинского муниципального образования.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Вестнике Нижнеудинского муниципального образования и размещению на официальном сайте Нижнеудинского муниципального образования [www.n-udinsk.ru](http://www.n-udinsk.ru).

Председатель Думы Нижнеудинского

муниципального образования Е.И.Яблочкина

Исполняющий обязанности главы

Нижнеудинского муниципального образования

первый заместитель главы

Нижнеудинского муниципального образования М.Н.Шумицкий

Приложение № 1

к решению Думы Нижнеудинского

муниципального образования

от 15 февраля 2024г. № 13

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования на период 2017-2026 года»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования на период 2017-2026 года» (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Нижнеудинского муниципального образования |
| Основание для разработки муниципальной программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  -постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Цель муниципальной программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Нижнеудинского муниципального образования |
| Задачи муниципальной программы | - повышение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории Нижнеудинского муниципального образования;  - повышение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в перевозке пассажиров и грузов на территории Нижнеудинского муниципального образования;  - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения;  - создание эффективного функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Сроки реализации муниципальной программы | Период 2017-2026 годы. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям – от 40% до 100%;  Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения оборудованных уличным освещением – от 30% до 100%;  Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих правилам безопасности дорожного движения – от 60% до 100%;  Увеличение доли обеспечения населения общественным транспортом – от 50% до 90%;  Количество внутригородских автобусных маршрутов – 15. |
| Основные мероприятия муниципальной программы | - Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры.  Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.  - Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.  Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.  - Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.  Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.  - Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного  значения и искусственных сооружений на них.  Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному.  -  Мероприятия по организации дорожного движения.  Реализация мероприятий позволит повысить уровень качества и безопасности транспортного обслуживания населения. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет **1 182 492,25** тыс. руб.:  2017 год – 63835,55 тыс. руб.;  2018 год – 33950,41 тыс. руб.;  2019 год – 96924,04 тыс. руб.;  2020 год – 182364,30 тыс. руб.;  2021 год – 215465,70 тыс. руб.;  2022 год – 169887,20 тыс. руб.;  2023 год – 161837,65 тыс. руб.;  2024 год – 86065,83 тыс. руб.;  2025 год – 82753,49 тыс. руб.;  2026 год – 89408,08 тыс. руб.  Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет **242 713,77** тыс. рублей, в том числе:  2017 год – 44840,26 тыс. руб.;  2018 год – 25835,43 тыс. руб.;  2019 год – 20786,24 тыс. руб.;  2020 год – 16697,20 тыс. руб.;  2021 год – 28092,90 тыс. руб.;  2022 год – 22107,20 тыс. руб.;  2023 год – 20083,04 тыс. руб.;  2024 год – 21542,23 тыс. руб.;  2025 год – 15979,89 тыс. руб.;  2026 год – 26749,38 тыс. руб.  Объем финансирования за счет средств дорожного фонда составляет **134 896,00** тыс. рублей, в том числе:  2017 год – 10906,52 тыс. руб.;  2018 год – 18038,20 тыс. руб.;  2019 год – 11641,20 тыс. руб.;  2020 год – 11228,00 тыс. руб.;  2021 год – 14805,10 тыс. руб.;  2022 год – 13449,80 тыс. руб.;  2023 год – 12796,67 тыс. руб.;  2024 год – 14145,60 тыс. руб.;  2025 год – 11387,61 тыс. руб.;  2026 год – 16497,30 тыс. руб.  Объем финансирования за счет средств областного бюджета Иркутской области составляет **939 778,48**тыс. рублей, в том числе:  2017 год – 18995,29 тыс. руб.;  2018 год – 8114,98 тыс. руб.;  2019 год – 76137,80 тыс. руб.;  2020 год – 165667,10 тыс. руб.;  2021 год – 187372,80 тыс. руб.;  2022 год – 147780,00 тыс. руб.;  2023 год – 141754,61 тыс. руб.;  2024 год – 64523,60 тыс. руб.;  2025 год – 66773,60 тыс. руб.;  2026 год – 62658,70 тыс. руб.  из них объем финансирования за счет средств областного дорожного фонда составляет **758 169,11** тыс. рублей, в том числе:  2017 год – 0,00 тыс. руб.;  2018 год – 0,00 тыс. руб.;  2019 год – 60000,00 тыс. руб.;  2020 год – 92809,40 тыс. руб.;  2021 год – 170924,40 тыс. руб.;  2022 год – 145191,10 тыс. руб.;  2023 год – 128199,81 тыс. руб.;  2024 год – 55053,10 тыс. руб.;  2025 год – 55053,10 тыс. руб.;  2026 год – 50938,20 тыс. руб. |

Приложение № 2

к решению Думы Нижнеудинского

муниципального образования

от 15 февраля 2024г. № 13

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ед. изм.** | **Оценка объемов** | | | | | | | | |
| **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** | **2022г.** | **2023г.** | **2024г.** | **2025-2026г.** |
|  | **Развитие автомобильных дорог** | | | | | | | | | | |
| 1. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - разработка проектной, сметной и иной документации | шт. | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 1.2 | - капитальный ремонт | м. | 0 | 0 | 452 | 1492 | 3721 | 2600 | 5600 | 4700 | 3000 |
| 2. | Ремонт и содержание автомобильных дорог (сооружений), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - разработка проектной, сметной и иной документации | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | - ремонт и содержание автомобильных дорог (сооружений) | кв.м. | 36954 | 17120 | 3400 | 2500 | 1200 | 2300 | 2100 | 1500 | 4400 |
| 2.3 | - ремонт автомобильных дорог к садоводческим, огородническим некоммерческим объединениям | кв.м. | 24935 | 490 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | - ремонт автомобильных дорог в целях ликвидации последствий ЧС | шт. | 0 | 0 | 3 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | - ремонт автомобильных дорог поврежденных в результате строительства гидротехнических сооружений | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 2.6 | - ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах | шт. | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | - устройство водоприемных колодцев | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2.8 | Инициативный проект «Убитым дорогам-нет, хорошим дорогам-да» | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Ремонт дворов и дворовых проездов | кв.м. | 82072 | 0 | 0 | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Противопаводковые мероприятия | кв.м. | 602 | 3200 | 0 | 6400 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6400 |
| 5. | Экспертиза проектной, сметной и иной документации | шт. | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Аренда земли | кв.м. | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 7. | Укрепление материально-технической базы для МБУ «Коммунальник» | шт. | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | **Организация освещения** | | | | | | | | | | |
| 8. | Потребление электроэнергии | кВт. | 919953 | 835280 | 909921 | 984562 | 992962 | 992962 | 992962 | 992962 | 105626 |
| 9. | Обслуживание светильников | шт. | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Приобретение материалов для уличного освещения | шт. | 1000 | 700 | 0 | 500 | 600 | 230 | 500 | 250 | 600 |
| 11. | Устройство опор | шт. | 25 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Устройство линии освещения | км. | 4,05 | 0 | 0 | 1,7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13. | Восстановление поврежденных линий электроснабжения и освещения | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| 14. | Размещение светильников уличного освещения | шт. | 864 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Замена светильников уличного освещения | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Технологическое присоединение к электрическим сетям | шт. | 18 | 9 | 1 | 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 |
|  | **Повышение безопасности дорожного движения** | | | | | | | | | | |
| 17. | Нанесение дорожной разметки | кв.м. | 1000 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 1700 | 2900 | 6000 | 300 |
| 18. | Обустройство и техническое переоснащение пешеходных переходов | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 19. | Приобретение дорожных знаков | шт. | 139 | 40 | 30 | 35 | 25 | 10 | 50 | 50 | 35 |
| 20. | Приобретение материалов | шт. | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Разработка схем | шт. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Приобретение дорожной техники | шт. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ремонт и настройка светофорных объектов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|  | **Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам автомобильным транспортом** | | | | | | | | | | |
| 23. | Карта маршрута регулярных перевозок | шт. | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Изготовление информационных табличек | шт. | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 26. | Закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | шт. | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Оценка расходов (тыс. руб.), годы** | | | | | | | | | |
| **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** | **2022г.** | **2023г.** | **2024г.** | **2025г.** | **2026г.** |
| **Развитие автомобильных дорог** | | | | | | | | | |  | |
| *1* | ***Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, в том числе:*** | ***2 556,90*** | ***2 730,97*** | ***65 217,6*** | ***95 395,4*** | ***185 931,1*** | ***110 285,0*** | ***73 724,26*** | ***63871,86*** | ***61170,11*** | ***56598,00*** |
| *1.1* | - разработка проектной, сметной и иной документации, в т.ч.: | 2 556,90 | 2 730,97 | 0,0 | 474,0 | 1 686,0 | 261,0 | 75,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- средства дорожного фонда* | *2 556,90* | *2 730,97* | *0,0* | *474,0* | *1 686,0* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- средства местного бюджета* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *261,0* | *75,00* | *1500,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.2* | - капитальный ремонт, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 65 217,6 | 94 921,4 | 184 245,1 | 110 024,0 | 73 649,26 | 62371,86 | 61170,11 | 56598,00 |
| *- средства дорожного фонда* | *0,00* | *0,00* | *1 739,1* | *7 192,1* | *12 270,3* | *9 057,3* | *7 364,95* | *7 318,76* | *6 117,01* | *1082,63* |
| *- средства местного бюджета* | *0,00* | *0,00* | *3 478,5* | *46,6* | *2 469,4* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *5659,80* |
| *- средства областного бюджета* | 0,00 | 0,00 | 60 000,0 | 87 682,7 | 169 505,4 | 100 966,7 | 66 284,31 | 55053,10 | 55053,10 | *50938,20* |
| 2 этап: участок дороги по ул. 2-ая Пролетарская (ПК1+63-ПК3+31,93, протяженностью 169,0 метров) и по ул. Масловского (ПК0-00-ж.д. переезда, протяженностью 1866,0м) | 0,00 | 0,00 | 65 217,6 | 62 728,2 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- средства областного бюджета* | *0,00* | *0,00* | *60 000,0* | *57 682,7* | *0,0* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- средства дорожного фонда* | *0,00* | *0,00* | *1 739,1* | *4 998,9* | *0,0* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- средства местного бюджета* | *0,00* | *0,00* | *3 478,5* | *46,6* | *0,0* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1 этап: участок дороги по ул. Кашика (ПК0+30-ПК3+68,33, протяженностью 338,0 метров) и по ул. Ленина (ПК0+00-ПК10+41, протяженностью 1041,0м, ул. 2-я Пролетарская (ПК0+00-ПК1+63, протяженностью 163,0м | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 32 193,2 | 91 853,8 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- средства областного бюджета* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *30 000,0* | *84 505,4* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- средства дорожного фонда* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *2 193,2* | *6 932,8* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- средства местного бюджета* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* | *415,6* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Автомобильная дорога общего пользования местного значения  ул. Восточный переезд | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 76 087,0 | 62 841,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- средства областного бюджета* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* | *70 000,0* | *57 814,5* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- средства местного бюджета* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* | *2 053,8* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- средства дорожного фонда* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* | *4 033,2* | *5 027,4* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Просвещения | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 16 304,3 | 0,0 | 0,00 | 26139,98 | 61170,11 | 45771,74 |
| *- средства областного бюджета* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* | *15 000,0* | *0,0* | *0,00* | *23526,00* | *55053,10* | *41194,57* |
| *- средства местного бюджета* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *4577,17* |
| *- средства дорожного фонда* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* | *1 304,3* | *0,0* | *0,00* | *2613,98* | *6 117,01* | *0,00* |
| Автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Заимка Муксут | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 671,2 | 25 375,15 | 1201,75 | 0,00 | 0,00 |
| *- средства областного бюджета* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *35 577,5* | *22 837,61* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- средства местного бюджета* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- средства дорожного фонда* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *3 093,7* | *2537,54* | *1201,75* | *0,00* | *0,00* |
| Автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Карла Маркса | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 510,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- средства областного бюджета* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *7 574,7* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- средства дорожного фонда* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *936,2* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Кржижановского | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 274,11 | 35030,13 | 0,00 | 0,00 |
| *- средства областного бюджета* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *43 446,70* | *31527,10* | *0,00* | *0,00* |
| *- средства дорожного фонда* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *4 827,41* | *3503,03* | *0,00* | *0,00* |
|  | Автомобильная дорога общего пользования местного значения ул. Знаменская | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10826,26 |
| *- средства областного бюджета* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *9743,63* |
| *- средства местного бюджета* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1082,63* |
| *2* | ***Ремонт и содержание автомобильных дорог (сооружений)*** | ***47062,54*** | ***16351,94*** | ***27 748,7*** | ***72 273,1*** | ***21 312,9*** | ***50 842,4*** | ***80 821,56*** | ***6699,62*** | ***17593,38*** | ***28820,08*** |
| *2.1* | - разработка проектной, сметной и иной документации | *0,0* | *0,00* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2.2* | - ремонт и содержание автомобильных дорог и сооружений | 32993,11 | 15458,14 | 18 708,8 | 8 645,9 | 4 077,2 | 5 991,2 | 16 844,01 | 6499,62 | 17593,38 | 28820,08 |
| *- средства дорожного фонда* | *5 095,83* | *10382,43* | *9 483,0* | *1 471,0* | *509,3* | *3 610,0* | *3 783,12* | *5676,84* | *4 570,60* | *15797,30* |
| *- средства местного бюджета* | *25000,00* | *2 391,33* | *1 500,8* | *1 717,3* | *3 567,9* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- средства местного бюджета софинансирование перечня проектов народных инициатив на 17-26 год* | *0,00* | *0,00* | *218,0* | *0,0* | *0,0* | *190,5* | *6,33* | *82,28* | *1302,28* | *1302,28* |
| *- средства дорожного фонда на софинансирование перечня проектов народных инициатив на 17-26 год* | *434,59* | *268,44* | *400,0* | *5,4* | *0,0* | *0,0* | *1 299,76* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- средства областного бюджета на софинансирование перечня проектов народных инициатив на 17-26 год* | *2 462,69* | *2 415,94* | *7 107,0* | *5 452,2* | *0,0* | *2 190,7* | *11 754,80* | *740,50* | *11720,50* | *11720,50* |
| *2.3* | - Ремонт автомобильных дорог к садоводческим, огородническим некоммерческим объединениям | 14069,43 | 893,80 | 0,0 | 5 572,5 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- средства местного бюджета* | *1 407,03* | *178,78* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- средства дорожного фонда* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *445,8* | *0,0* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- средства областного бюджета* | *12662,40* | *715,02* | *0,0* | *5 126,7* | *0,0* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2.4* | - Ремонт автомобильных дорог в целях ликвидации последствий ЧС | 0,00 | 0,00 | 8 640,1 | 58 054,7 | 16 464,9 | 0,0 | 0,00 | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *-средства местного бюджета* | *0,00* | *0,00* | *8,6* | *58,0* | *16,5* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *-средства областного бюджета* | *0,00* | *0,00* | *8 631,5* | *57 996,7* | *16 448,4* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2.5* | - Ремонт автомобильных дорог поврежденных в результате строительства гидротехнических сооружений | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 268,7 | 61 977,55 | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *-средства местного бюджета* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *44,3* | *62,05* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *-средства областного бюджета* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *44 224,4* | *61 915,50* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2.6* | - Ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах | 0,00 | 0,00 | 399,8 | 0,0 | 481,3 | 300,0 | 0,00 | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *-средства местного бюджета* | *0,00* | *0,00* | *0,5* | *0,0* | *481,3* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- средства дорожного фонда* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *300,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *-средства областного бюджета* | *0,00* | *0,00* | *399,3* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2.7* | - Устройство водоприёмных колодцев | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 289,5 | 282,5 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- средства дорожного фонда* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* | *289,5* | *282,5* | *0,00* | *200,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2.8* | - Инициативный проект «Убитым дорогам-нет, хорошим дорогам-да» | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,00 | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- средства местного бюджета* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *200,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- средства областного бюджета* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *1 800,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *3* | ***Ремонт дворов и дворовых проездов*** | 3 362,06 | 0,00 | 0,0 | 2 710,1 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- средства дорожного фонда* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *1 045,9* | *0,0* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- средства местного бюджета на софинансирование перечня проектов народных инициатив на 17-26 год* | *504,31* | *0,00* | *0,0* | *1,8* | *0,0* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- средства областного бюджета на софинансирование перечня проектов народных инициатив на 17-26 год* | *2 857,75* | *0,00* | *0,0* | *1 662,4* | *0,0* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *4* | ***Противопаводковые мероприятия*** | ***18,65*** | ***100,00*** | ***0,0*** | ***200,0*** | ***156,1*** | ***0,0*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***200,00*** | ***200,00*** |
| *- средства дорожного фонда* | *18,65* | *100,00* | *0,0* | *200,0* | *50,0* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *200,00* | *200,00* |
| *- средства местного бюджета* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* | *106,1* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *5* | ***Экспертиза проектной, сметной и иной документации*** | ***0,00*** | ***1 107,44*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1 400,0*** | ***200,0*** | ***532,07*** | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- средства дорожного фонда* | *0,00* | *305,83* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *200,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- средства местного бюджета* | *0,00* | *801,61* | *0,0* | *0,0* | *1 400,0* | *0,0* | *532,07* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *6* | ***Аренда земли*** | ***0,00065*** | ***0,00065*** | ***0,00072*** | ***0,00074*** | ***0,00077*** | ***0,00164*** | ***0,00088*** | ***0,00088*** | ***0,00074*** | ***0,00074*** |
| *- средства местного бюджета* | *0,00065* | *0,00065* | *0,00072* | *0,00074* | *0,00077* | *0,00164* | *0,00088* | *0,00088* | *0,00074* | *0,00074* |
| *7* | **Укрепление материально-технической базы для МБУ «Коммунальник»** | ***3 000,00*** | ***2 786,67*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,00*** | *9700,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- средства дорожного фонда* | *0,00* | *2 786,67* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- средства местного бюджета* | *3 000,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- средства местного бюджета на софинансирование перечня проектов народных инициатив на 17-26 год* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *970,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- средства областного бюджета на софинансирование перечня проектов народных инициатив на 17-26 год* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *8730,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Итого:** | | **56000,15** | **23077,02** | **92 966,3** | **170 578,6** | **208 800,1** | **161 327,4** | **155 077,89** | **80 271,48** | **78 963,49** | **85618,08** |
| **Организация освещения** | | | | | | | | | | | |
| 8 | Потребление электроэнергии | 3 304,14 | 2 871,56 | 3 500,0 | 3 050,0 | 4 104,0 | 7 262,1 | 4 970,75 | 3008,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 9 | Обслуживание светильников | 744,18 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Приобретение материалов для уличного освещения | 562,00 | 400,00 | 247,9 | 250,0 | 239,8 | 803,2 | 770,51 | 400,00 | 200,00 | 200,00 |
| *- средства местного бюджета* | *562,00* | *400,00* | *247,9* | *250,0* | *239,8* | *370,4* | *770,51* | *400,00* | *200,00* | *200,00* |
| *- средства местного бюджета на софинансирование перечня проектов народных инициатив на 2023 год* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *34,6* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- средства областного бюджета на софинансирование перечня проектов народных инициатив на 2023 год* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *398,2* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 11 | Устройство опор | 566,60 | 0,00 | 0,0 | 316,6 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Устройство линии освещения, в том числе: | 1 453,16 | 0,00 | 0,0 | 311,5 | 287,3 | 0,0 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- средства местного бюджета* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* | *287,3* | *0,0* | *0,00* | *400,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- средства местного бюджета на софинансирование перечня проектов народных инициатив на 2023 год* | *143,04* | *0,00* | *0,0* | *0,3* | *0,0* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- средства областного бюджета на софинансирование перечня проектов народных инициатив на 2023 год* | *810,58* | *0,00* | *0,0* | *311,2* | *0,0* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 13 | Восстановление поврежденных линий электроснабжения и освещения | 15,31 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Размещение светильников уличного освещения | 29,07 | 505,11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Замена светильников уличного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Технологическое присоединение к электрическим сетям | 19,54 | 23,91 | 0,2 | 5,3 | 32,9 | 1,8 | 103,48 | 150,00 | 10,00 | 10,00 |
| **Итого:** | | **6 694,00** | **3 800,58** | **3 748,1** | **3 933,4** | **4 664,0** | **8 067,1** | **5994,74** | **3 958,00** | **3 210,00** | **3 210,00** |
| **Повышение безопасности дорожного движения** | | | | | | | | | | | |
| 17 | Нанесение дорожной разметки | 189,99 | 58,10 | 60,0 | 230,0 | 200,0 | 200,0 | 350,00 | 1286,35 | 80,00 | 80,00 |
| *- средства дорожного фонда* | *189,99* | *58,10* | *0,0* | *230,0* | *0,0* | *0,0* | *150,00* | *500,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- средства местного бюджета* | *0,00* | *0,00* | *60,0* | *0,0* | *200,0* | *200,0* | *200,00* | *786,35* | *80,00* | *80,00* |
| 18 | Обустройство и техническое переоснащение пешеходных переходов | 310,00 | 393,65 | 0,0 | 0,0 | 1 509,6 | 67,1 | 99,28 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- средства областного бюджета* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* | *1 419,0* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- средства дорожного фонда* | *310,00* | *393,65* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,00* | *150,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- средства местного бюджета* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *0,0* | *90,6* | *67,1* | *99,28* | *100,00* | *0,00* | *0,00* |
| 19 | Приобретение дорожных знаков | 389,22 | 149,65 | 149,1 | 163,8 | 98,9 | 50,0 | 198,84 | 200,00 | 350,00 | 350,00 |
| *- средства дорожного фонда* | *389,22* | *106,36* | *19,1* | *163,8* | *0,0* | *0,0* | *198,84* | *200,00* | *350,00* | *350,00* |
| *- средства местного бюджета* | *0,00* | *43,29* | *130,0* | *0,0* | *98,9* | *50,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 20 | Приобретение материалов | 14,70 | 154,86 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| *- средства дорожного фонда* | *0,00* | *150,00* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *150,00* | *150,00* |
| *- средства местного бюджета* | *14,70* | *4,86* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 21 | Разработка схем | 0,00 | 755,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- средства дорожного фонда* | 0,00 | *755,75* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 22 | Приобретение дорожной техники | 237,50 | 5 537,80 | 0,0 | 7 442,6 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- средства местного бюджета на софинансирование перечня проектов народных инициатив 2023 год* | 35,63 | *553,78* | *0,0* | *7,4* | *0,0* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- средства областного бюджета на софинансирование перечня проектов народных инициатив 2023 год* | 201,87 | *4 984,02* | *0,0* | *7 435,2* | *0,0* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 23 | Ремонт и настройка светофорных объектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- средства дорожного фонда* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Итого:** | | **1 141,41** | **7 049,81** | **209,1** | **7 836,4** | **1 808,5** | **317,10** | **648,12** | **1836,35** | **580,00** | **580,00** |
| **Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам автомобильным транспортом** | | | | | | | | | | | |
| 23 | Карта маршрута регулярных перевозок | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Изготовление информационных табличек | 0,00 | 23,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 0,9 | 193,1 | 175,6 | 55,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого:** | | ***0,00*** | ***23,00*** | ***0,5*** | ***15,9*** | ***193,1*** | ***175,6*** | ***116,90*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **ВСЕГО, в т.ч.:** | | **63835,55** | **33950,41** | **96924,04** | **182364,30** | **215465,70** | **169887,20** | **161837,65** | **86065,83** | **82753,49** | **89408,08** |
| ***- средства местного бюджета, из них:*** | | ***44840,26*** | ***25835,43*** | ***20786,24*** | ***16697,20*** | ***28 092,90*** | ***22 107,20*** | ***20 083,04*** | ***21542,23*** | ***15979,89*** | ***26749,38*** |
| ***- средства дорожного фонда*** | | ***10906,52*** | ***18038,20*** | ***11641,20*** | ***11228,00*** | ***14 805,10*** | ***13 449,80*** | ***12 796,67*** | ***14145,60*** | ***11387,61*** | ***16497,30*** |
| ***- средства областного бюджета, из них:*** | | ***18995,29*** | ***8114,98*** | ***76137,80*** | ***165667,10*** | ***187372,80*** | ***147780,00*** | ***141754,61*** | ***64523,60*** | ***66773,60*** | ***62658,70*** |
| ***- средства дорожного фонда*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***60000,00*** | ***92809,40*** | ***170924,40*** | ***145191,10*** | ***128199,81*** | ***55053,10*** | ***55053,10*** | ***50938,20*** |