РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нижнеудинское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «19»   февраля  2024 г.                   № 188

| Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Благоустройство Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025 годы» за 2023 год |  |
| --- | --- |

Рассмотрев представленный отделом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Нижнеудинского муниципального образования отчет об исполнении в 2023 году муниципальной программы  «Благоустройство Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025 гг.», в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Нижнеудинского муниципального образования и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 27 сентября 2013 года №1096, руководствуясь статьями 6, 23, 38 Устава Нижнеудинского муниципального образования, администрация Нижнеудинского муниципального образования п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Благоустройство Нижнеудинского муниципального образования на            2018-2025 гг.», утвержденной постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 26 сентября 2017 года №1484, за 2023 год.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Вестнике Нижнеудинского муниципального образования и размещению на официальном сайте Нижнеудинского муниципального образования            www.n-udinsk.ru.

Глава Нижнеудинского

муниципального образования                                                              Ю.Н. Маскаев

Приложение к Постановлению

администрации Нижнеудинского

муниципального образования

от 19  февраля 2024 г. №  188

Таблица 1

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Благоустройство Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025 годы» за 2023 год

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Приобретение подарочной продукции для проведения конкурсов | шт. | 2 | 0 | -2 | 100 | В связи с отсутствием необходимости |
| 2. | Приобретение товарно-материальных ценностей | шт. | 1 | 2 | +1 | 100 | Дополнительная закупка гирлянды |
| 3. | Уборка растительных насаждений | шт. | 38 | 38 | 0 | - | - |
| 4. | Устройство тротуаров, бордюрного ограждения | м. | 73 | 73 | 0 | - | - |

Таблица 2

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Благоустройство Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование программы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб) | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Плановое значение мероприятия на 2023 год | Фактическое значение мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Благоустройство Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025 гг. |
| 1.1 | Приобретение подарочной продукции для проведения конкурсов |  | в течение года | МБ | 80,00 | 0,00 | шт. | 2 | 0 | В связи с отсутствием необходимости |
| 1.2 | Приобретение товарно-материальных ценностей |  | в течение года | МБ | 390,00 | 349,27182 | шт. | 1 | 2 | Дополнительная закупка гирлянды |
| 1.3 | Уборка растительных насаждений |  | в течение года | МБ | 250,00 | 250,00 | шт. | 38 | 38 | - |
| 1.4 | Устройство тротуаров, бордюрного ограждения |  | в течение года | МБ | 439,34542 | 439,34542 | м. | 73 | 73 | Увеличение стоимости работ |
|  | Итого: | х | х | 1159,34542 | 1038,61724 | х | х | х |  |

Таблица 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Нижнеудинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы

«Благоустройство Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025 годы»

по состоянию на 1 января 2024 года

| N п/п | Наименование программы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы бюджетов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 1 января отчетного года | План на отчетную дату | Исполнение на отчетную дату |
| 1. | Благоустройство Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025 гг. | Всего, в том числе: | 610,00 | 1159,34542 | 1038,61724 |
| 1.1. | Приобретение подарочной продукции для проведения конкурсов |  | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 1.2. | Приобретение товарно-материальных ценностей |  | 30,00 | 390,00 | 349,27182 |
| 1.3. | Уборка растительных насаждений |  | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 1.4. | Устройство тротуаров, бордюрного ограждения |  | 250,00 | 439,34542 | 439,34542 |

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

«Благоустройство Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025 годы»

На 2023 год по муниципальной программе «Благоустройство Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025 годы» запланировано 610,00 тыс. рублей.

В ходе реализации муниципальной программы в 2023 году вносились следующие изменения:

- постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 29.09.2023 г.№1246.

На конец 2023 года по муниципальной программе «Благоустройство Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025 годы» финансирование составило 1159,34542 тыс.руб. На 31.12.2023г. исполнено 1038,61724 тыс. рублей.

Причины неисполнения мероприятий в полном объеме связаны с отсутствием необходимости приобретения материалов для благоустройства, подарочной продукции для проведения конкурсов.

Оценка эффективности муниципальной программы «Благоустройство Нижнеудинского муниципального образования

на 2018-2025 гг.»

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Сдц (0+2+1+1)/4=1

Сдп1  0/2=0

Сдп2  2/1=2

Сдп3  38/38=1

Сдп4  73/73=1

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы:

УФ =  1038,61724 / 1159,34542=0,90

3. Эффективность реализации муниципальной программы:

Эмп = 1*0,90 = 0,90

В соответствии с постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 28.11.2017г. №1778 «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеудинского муниципального образования от 27.09.2013г. №1096», на основании вышеизложенных расчетов, следует, что уровень эффективности муниципальной программы, «Благоустройство Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025 годы» оценивается как эффективный.