РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нижнеудинское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   27   февраля  2024 года                    № 241

| Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Ремонт и содержание имущества, находящегося в казне Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2024 годы» за 2023 год |  |
| --- | --- |

Рассмотрев представленный комитетом по управлению имуществом администрации Нижнеудинского муниципального образования отчет об исполнении в 2023 году муниципальной программы «Ремонт и содержание имущества, находящегося в казне Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 26 сентября 2017 года №1485,  в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Нижнеудинского муниципального образования и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 27 сентября 2013 года №1096, руководствуясь статьями 6, 23, 38 Устава Нижнеудинского муниципального образования, администрация Нижнеудинского муниципального образования п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Ремонт и содержание имущества, находящегося в казне Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 26 сентября 2017 года №1485, за 2023 год.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Вестнике Нижнеудинского муниципального образования и размещению на официальном сайте Нижнеудинского муниципального образования           www.n-udinsk.ru.

Глава Нижнеудинского

муниципального образования                                                             Ю.Н. Маскаев

Приложение к Постановлению

администрации Нижнеудинского

муниципального образования

от 27 февраля 2024 год № 241

Таблица 1

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Ремонт и содержание имущества, находящегося в казне Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2024 годы» за 2023 год

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Проведение текущего и капитального ремонта имущества, находящегося в казне Нижнеудинской муниципальной собственности | шт. | 2 | 2 | - | - | - |
| 2. | Проведение текущего и капитального ремонта имущества, находящегося в казне Нижнеудинской муниципальной собственности МБУ «Коммунальник» | шт. | 0 | 0 | - | - | - |
| 3. | Оплата жилищно-коммунальных услуг за жилые и нежилые помещения, находящиеся в казне Нижнеудинского муниципального образования | кв.м | 3546,47 | 3546,47 | - | - | - |
| 4. | Оплата взносов за капитальный ремонт жилых и нежилых помещений, расположенных в МКД | кв.м | 134448 | 134448 | - | - | - |
| 5. | Оплата за содержание и ремонт помещения, находящееся в казне Нижнеудинского муниципального образования | кв.м | 3546,47 | 3546,47 | - | - | - |
| 6. | Разработка проектно-сметной документации, инженерное обследование | шт. | 1 | 1 | - | - | - |
| 7. | Приобретение материальных запасов | шт. | 0 | 0 | - | - | - |

Таблица 2

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Ремонт и содержание имущества, находящегося в казне Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2024 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование программы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб) | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Плановое значение мероприятия на 2023 год | Фактическое значение мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Ремонт и содержание имущества, находящегося в казне Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2024 годы. |
| 1.1. | Проведение текущего и капитального ремонта имущества, находящегося в казне Нижнеудинской муниципальной собственности | Отдел ЖКХ и благоустройства | в течение года | МБ | 289,3 | 221,9 | шт. | 2 | 2 | Ремонт одного объекта будет выполнен в 2024 г. |
| 1.2. | Проведение текущего и капитального ремонта имущества, находящегося в казне Нижнеудинской муниципальной собственности МБУ «Коммунальник» |  | в течение года | МБ | 0,00 | 0,00 | шт. | 0 | 0 | - |
| 1.3. | Оплата жилищно-коммунальных услуг за жилые и нежилые помещения, находящиеся в казне Нижнеудинского муниципального образования |  | в течение года | МБ | 306,1 | 301,3 | кв.м | 3546,47 | 3546,47 | Счета на оплату электроэнергии выставлены позже |
| 1.4 | Оплата взносов за капитальный ремонт жилых и нежилых помещений, расположенных в МКД |  | в течение года | МБ | 1421,1 | 1313,5 | кв.м | 134448 | 134448 | Счета на оплату кап.ремонта выставлены позже |
| 1.5. | Оплата за содержание и ремонт помещения, находящееся в казне Нижнеудинского муниципального образования |  | в течение года | МБ | 187,3 | 187,3 | кв.м | 3546,47 | 3546,47 | - |
| 1.6. | Разработка проектно-сметной документации, инженерное обследование |  | в течение года | МБ | 196,3 | 196,3 | шт. | 1 | 1 | - |
| 1.7 | Приобретение материальных запасов |  | в течение года | МБ | 0 | 0 | шт. | 0 | 0 | - |
|  | Итого: | х | х | 2400,3 | 2220,5 | х | x | x |  |

Таблица 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Нижнеудинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы

«Ремонт и содержание имущества, находящегося в казне Нижнеудинского муниципального образования

на 2018-2024 годы»

по состоянию на 1 января 2024 года

| N п/п | Наименование программы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы местного бюджета, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 1 января отчетного года | План на отчетную дату | Исполнение на отчетную дату |
| 1. | Ремонт и содержание имущества, находящегося в казне Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2023 годы | Всего, в том числе: | 1346,0 | 2400,3 | 2220,5 |
| 1.1. | Проведение текущего и капитального ремонта имущества, находящегося в казне Нижнеудинской муниципальной собственности МБУ «Коммунальник» | Комитет по управлению имуществом | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Проведение текущего и капитального ремонта имущества, находящегося в казне Нижнеудинской муниципальной собственности |  | 100,00 | 289,3 | 221,9 |
| 1.3. | Оплата жилищно-коммунальных услуг за жилые и нежилые помещения, находящиеся в казне Нижнеудинского муниципального образования |  | 20,00 | 306,1 | 301,3 |
| 1.4. | Оплата взносов за капитальный ремонт жилых и нежилых помещений, расположенных в МКД |  | 1206,0 | 1421,1 | 1313,5 |
| 1.5. | Оплата за содержание и ремонт помещения, находящееся в казне Нижнеудинского муниципального образования |  | 20,0 | 187,3 | 187,3 |
| 1.6. | Разработка проектно-сметной документации, инженерное обследование |  | 0,00 | 196,3 | 196,3 |
| 1.7 | Приобретение материальных запасов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание имущества, находящегося в казне Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2024 годы»

На 2023 год по муниципальной программе «Ремонт и содержание имущества, находящегося в казне Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2024 годы» запланировано 1346,00 тыс. рублей.

В ходе реализации муниципальной программы в 2023 году изменения не вносились.

Объем запланированных средств на 2023 год составил 2400,3 тыс. рублей, фактически освоено по программе:

- Проведение текущего и капитального ремонта имущества, находящегося в казне Нижнеудинской муниципальной собственности – 221,9 тыс. рублей;

- Оплата жилищно-коммунальных услуг за жилые и нежилые помещения, находящиеся в казне Нижнеудинского муниципального образования – 301,3 тыс. рублей;

- Оплата взносов за капитальный ремонт жилых и нежилых помещений, расположенных в МКД – 1313,5 тыс. рублей;

- Оплата за содержание и ремонт помещения, находящееся в казне Нижнеудинского муниципального образования – 187,3 тыс. рублей;

- Разработка проектно-сметной документации, инженерное обследование – 196,3 тыс. рублей.

Часть запланированных средства не освоены:

по п.п 1.1, 1.3 и 1.4 таблицы 2 в связи с тем, что не все счета были предоставлены на оплату и одно мероприятие перенесено на 2024 год.

Оценка эффективности муниципальной программы

«Ремонт и содержание имущества, находящегося в казне Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2023 годы»

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Сдц (1+1+1+1+1+1)/5= 1

Сдп1 2 / 2 = 1

Сдп3 3546,47 / 3546,47 = 1

Сдп4 134448 / 134448= 1

Сдп5 3546,47 / 3546,47 = 1

Сдп6 1 / 1 = 1

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы:

УФ =  2220,5/2400,3  = 0,92

3. Эффективность реализации муниципальной программы:

Эмп=  1 * 0,92 = 0,92

В соответствии с постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 28.11.2017 г. №1778 «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеудинского муниципального образования от 27.09.2013г. №1096, на основании вышеизложенных расчетов, следует, что муниципальная программа «Ремонт и содержание имущества, находящегося в казне Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 26 сентября 2017 года №1485, является  эффективной.