**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Нижнеудинское муниципальное образование**

**Д У М А**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 16 февраля 2023 г. № 12

**Об утверждении отчета об исполнении**

**муниципальной программы «Развитие**

**жилищно - коммунального хозяйства**

**Нижнеудинского муниципального**

**образования на 2017-2024 годы»**

**за 2022 год**

Заслушав отчет администрации Нижнеудинского муниципального образования об исполнении в 2022 году муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2024 годы», руководствуясь статьей 34 Устава Нижнеудинского муниципального образования, Дума Нижнеудинского муниципального образования

**Р Е Ш И Л А:**

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2024 годы», утвержденной решением Думы от 22.03.2017 года №18, за 2022 год (приложение).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Вестнике Нижнеудинского муниципального образования и размещению на официальном сайте Нижнеудинского муниципального образования www.n-udinsk.ru.

Председатель Думы Нижнеудинского

муниципального образования Е.И.Яблочкина

Глава Нижнеудинского

муниципального образования Ю.Н.Маскаев

Приложение к Решению Думы

Нижнеудинского

муниципального образования

от 16..02. 2023 г. № 12

Таблица 1

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2024 годы» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановоезначение | Фактическоезначение | Отклонение | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | *Модернизация коммунальной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования, в том числе:* |
| 1.1 | Субаренда земельного участка для строительства трубопровода тепловой сети | объект | 1 | 1 | - | - | - |
| 1.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям | объект | 1 | 1 | - | - | - |
| 1.3 | Экспертиза проектной, сметной по капитальному ремонту |  | 1 | 0 |  |  |  |
| 2. | *Обеспечение населения Нижнеудинского муниципального образования питьевой водой, в том числе:* |
| 2.1 | Строительство городского водозаборного сооружения на правом берегу р. Уда, г. Нижнеудинска:: | объект | 1 | 1 | - | - | - |
| 2.2 | Реконструкция системы водоотведения г. Нижнеудинск | объект | 1 | 1 | - | - | - |
| 2.3 | Лабораторное исследование питьевой воды | объект | 1 | 1 | - | - | - |
| 3. | *Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нижнеудинском муниципальном образовании, в том числе:* |
| 3.1 | Приобретение материалов | шт. | 100 | 100 | - | - | - |
| 4. | Ремонт инженерной инфраструктуры в Нижнеудинском муниципальном образовании |
| 4.1 | Восстановление смотровых колодцев на инженерных сетях | шт. | 1 | 1 | - | - |  |

Таблица 2

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2024 годы» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2022 год, (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб) | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Плановое значение мероприятия на 2022 год | Фактическоезначение мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2022годы** |
| 1. | *Модернизация коммунальной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования, в том числе:* |
| 1.1 | Субаренда земельного участка для строительства трубопровода тепловой сети | Отдел ЖКХ и благоустройства | в течение года | МБ | 1,91301 | 1,91301 | объект | 1 | 1 | Потребность в мероприятиях  |
| 1.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям  |  | в течении года | МБ | 397,76567 | 350,26953 | шт. | 0 | 1 | Потребность в мероприятиях |
| 1.3 | Экспертиза проектной, сметной по капитальному ремонту |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2. | *Обеспечение населения Нижнеудинского муниципального образования питьевой водой, в том числе:* |
| 2.1 | Строительство городского водозаборного сооружения на правом берегу р. Уда, г. Нижнеудинска: |  | в течение года | МБ | 505,50 | 505,18638 | объект | 1 | 1 | Потребность в мероприятиях |
| ОБ | 12117,60 | 12110,08188 |
| ФБ | 290818,30 | 290637,86765 |
| 2.2 | Реконструкция системы водоотведения г. Нижнеудинск |  |  | МБ | 139,47 | 92,50953 |  |  |  | Экономия  |
| ОБ | 139315,50 | 92409,10686 |  |  |  | Экономия |
| 2.3 | Лабораторное исследование питьевой воды |  | в течение года | МБ | 63,33922 | 0,00 |  |  |  |  |
| 3. | *Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нижнеудинском муниципальном образовании, в том числе:* |
| 3.1 | Приобретение материалов | Отдел ЖКХ и благоустройства | в течение года | МБ | 100,00 | 100,00 | шт. | 100 | 100 | - |
| 4. | *Ремонт инженерной инфраструктуры в Нижнеудинском муниципальном образовании* |
| 3.2 | Восстановление смотровых колодцев на инженерных сетях |  | в течение года | МБ | 188,08990 | 188,08990 | шт. | 0 | 0 | Потребность в мероприятиях |
|  | **Итого:** | **х** | **х** | **443647,47780** | **396395,02474** | **х** | **х** | **х** | **х** |

Таблица 3

 Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Нижнеудинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2024 годы»

По состоянию на 1 января 2023 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование программы, мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Расходы бюджетов, тыс. руб.** |
| **План на 1 января отчетного года** | **План** **на отчетную дату** | **Исполнение** **на отчетную дату** |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2022 годы | Всего, в том числе: | **234637,21** | **443647,47780** | **396395,02474** |
| 1. | *Модернизация коммунальной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования, в том числе:* |
| 1.1 | Субаренда земельного участка для строительства трубопровода тепловой сети | Отдел ЖКХ и благоустройства | 0,11262 | 1,91301 | 1,91301 |
| 1.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям | 0,00 | 397,76567 | 350,26953 |
| 2. | *Обеспечение населения Нижнеудинского муниципального образования питьевой водой, в том числе:* |
| 2.1 | Строительство городского водозаборного сооружения на правом берегу р. Уда, г. Нижнеудинска: |  | 93407,50 | 303441,400 | 303253,13591 |
| 2.2 | Реконструкция системы водоотведения г. Нижнеудинск |  | 140729,6 | 139454,970 | 92501,61639 |
| 2.3 | Лабораторное исследование питьевой воды |  | 0,00 | 63,33922 | 0,00 |
| 3. | *Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нижнеудинском муниципальном образовании, в том числе:* |
| 3.1 | Приобретение материалов | Отдел ЖКХ и благоустройства | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4. | *Ремонт инженерной инфраструктуры в Нижнеудинском муниципальном образовании* |
| 4.1 | Восстановление смотровых колодцев на инженерных сетях |  | 100,00 | 188,08990 | 188,08990 |

**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2024 годы»**

**за отчетный 2022 год**

На 2022 год по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2024 годы» было запланировано 234637,18 тыс. рублей.

В ходе реализации муниципальной программы в 2022 году вносились изменения:

1. Решение Думы Нижнеудинского муниципального образования от 28.07.2022 г. № 51 о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2024 годы»;
2. Решение Думы Нижнеудинского муниципального образования от 26.10.2022г. № 10 о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2024 годы»;
3. Решение Думы Нижнеудинского муниципального образования от 22.12.2022г. № 37 о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2024 годы.

В результате внесенных изменений, объем запланированных средств составил по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2024 годы» составил 443647,47780 тыс. рублей. В результате реализации программы освоено 396395,02474 тыс. рублей.

- Субаренда земельного участка для строительства трубопровода тепловой сети - 1,91301 тыс. руб.;

- Технологическое присоединение к электрическим сетям - 350,26953 тыс. руб.

- Строительство городского водозаборного сооружения на правом берегу р. Уда, г. Нижнеудинска- 303253,13591 тыс. руб.

- Реконструкция системы водоотведения г. Нижнеудинск-92501,61639 тыс. руб.

- Лабораторное исследование питьевой воды – 0,00 тыс. руб.

-Приобретение материалов – 100,00 тыс. руб.;

- Восстановление смотровых колодцев на инженерных сетях – 188,08990тыс. руб.

В процессе реализации в результате проведение торгов сложилась экономия 47252,4531 тыс. рублей и отсутствует потребность в части мероприятий.

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2024годы»**

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Сдц (1+0+1+1+1+1+1+1) / 8 = 0,88

Сдп1  1 / 1 = 1

Сдп2  0 / 1 = 0

Сдп3  1 / 1 = 1

Сдп4  1 / 1 = 1

Сдп5  1 / 1 = 1

Сдп6  1 / 1 = 1

Сдп7  1 / 1 = 1

Сдп8  100 / 100 = 1

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы:

УФ =396395,02474/443647,47780= 0,89

3. Эффективность реализации муниципальной программы:

Эмп 0,88\* 0,89= 0,78

В соответствии с постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 28.11.2017г. №1778 «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеудинского муниципального образования от 27.09.2013г. №1096», на основании вышеизложенных расчетов, следует, что уровень эффективности муниципальной программы в 2021 году «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2024 годы» удовлетворительный.