**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Нижнеудинское муниципальное образование**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 13 февраля 2023 г. № 140

|  |  |
| --- | --- |
| **Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2024 годы» за 2022 год** |  |

 Рассмотрев представленный отделом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Нижнеудинского муниципального образования отчет об исполнении в 2022 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2024 гг.», в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Нижнеудинского муниципального образования и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 27 сентября 2013 года №1096, руководствуясь статьями 6, 23, 38 Устава Нижнеудинского муниципального образования, администрация Нижнеудинского муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2022 гг.» за 2022 год, утвержденной постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 26 сентября 2017 года №1486. (прилагается)

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Вестнике Нижнеудинского муниципального образования и размещению на официальном сайте Нижнеудинского муниципального образования www.n-udinsk.ru.

Глава Нижнеудинского

муниципального образования Ю.Н. Маскаев

Приложение к Постановлению

администрации Нижнеудинского

муниципального образования

 от 13.02.2023г. № 140

Таблица 1

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2024 годы» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановоезначение | Фактическоезначение | Отклонение | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Благоустройство дворовых и общественных территорий  | шт. | 5 | 5 | - | - | - |
| 2. | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждением), индивидуальным предпринимателем на возмещение затрат по выполнению работ по выполнению работ по благоустройству дворовой территорий | шт. | 0 | 0 | - | - | - |
| 3. | Экспертиза проектной, сметной и иной документации | шт. | 5 | 5 | - | - | - |
| 4. | Обустройство мест массового отдыха населения на объекте «Благоустройство парка Городского дворца культуры и набережной реки Застрянки» по перечню проектов «Народных инициатив» | шт. | 2 | 2 | - | - | - |
| 5. | Благоустройства парка Городского дворца культуры и набережной реки Застрянка | шт. | 1 | 1 | - | - | - |

Таблица 2

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2024 годы» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2022 год, (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб) | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Плановое значение мероприятия на 2022 год | Фактическоезначение мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий  | Отдел ЖКХ и благоустройства | в течение года | МБ | 264,80000 | 264,80000 | шт. | 5 | 5 | - |
| ОБ | 3 044,45223  | 3 044,45223  |
| ФБ | 11 941,94777 | 11 941,94777 |
| 2 | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждением), индивидуальным предпринимателем на возмещение затрат по выполнению работ по выполнению работ по благоустройству дворовой территорий | в течение года | МБ | 0 | 0 | шт. | 0 | 0 | - |
| ОБ | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 |
| 3 | Экспертиза проектной, сметной и иной документации | в течение года | МБ | 65,02360 | 65,02360 | шт. | 5 | 5 | - |
| 4 | Обустройство мест массового отдыха населения на объекте «Благоустройство парка Городского дворца культуры и набережной реки Застрянки» по перечню проектов «Народных инициатив» | в течение года | МБ | 869,67718 | 869,67718 | шт. | 2 | 2 | - |
| ОБ | 10 001,28754 | 10 001,28754 |
| 5 | Благоустройства парка Городского дворца культуры и набережной реки Застрянка | в течение года | МБ | 0 | 0 | шт. | 1 | 1 | - |
| ОБ | 1 923,40000 | 1 923,40000 |
|  | **Итого:** | **х** | **х** | 28 110,58832 | 28 110,58832 | **х** | **х** | **х** |  |

Таблица 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Нижнеудинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2024 годы»

по состоянию на 1 января 2023 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование программы, мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Расходы местного бюджета, тыс. руб.** |
| **План на 1 января отчетного года** | **План на отчетную дату** | **Исполнение на отчетную дату** |
| 1. | Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2024 гг. | Всего, в том числе: | ***22 972,72174*** | ***28110,58832*** | ***28 110,58832*** |
| 1. | Благоустройство дворовых и общественных территорий | Отдел ЖКХ и благоустройства | 15 251,2000 | 15 251,20000 | 15 251,20000 |
| 2. | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждением), индивидуальным предпринимателем на возмещение затрат по выполнению работ по выполнению работ по благоустройству дворовой территорий | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| 3. | Экспертиза проектной, сметной и иной документации | 100,00 | 65,02360 | 65,02360 |
| 4. | Обустройство мест массового отдыха населения на объекте «Благоустройство парка Городского дворца культуры и набережной реки Застрянки» по перечню проектов «Народных инициатив» | 7 621,52174 | 10 870,96472 | 10 870,96472 |
| 5. | Благоустройства парка Городского дворца культуры и набережной реки Застрянка |  | 0,00 | 1 923,400 | 1 923,400 |

**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2024 годы»**

На 2022 год по муниципальной программе «Формирование современной городской среды Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2024 годы» запланировано 28 110,55832тыс. рублей.

В ходе реализации муниципальной программы в 2022 году вносились следующие изменения:

1. постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 17.02.2022г. №165;
2. постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 11.07.2022г. №818;
3. постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 23.09.2022г. №1090;
4. постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 27.10.2022г. №1195;
5. постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 15.12.2022г. №1419;

В результате чего объем запланированных средств составил 28 110,55832тыс. рублей, в том числе:

- Благоустройство дворовых и общественных территорий – 15 251,20000 тыс. рублей;

-Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)учреждением), индивидуальным предпринимателем на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий – 0 тыс. рублей;

- Экспертиза проектной, сметной и иной документации – 65,00000 тыс. рублей;

- Обустройство мест массового отдыха населения на объекте «Благоустройство парка Городского дворца культуры и набережной реки Застрянки» по перечню проектов «Народных инициатив» - 10870,96472 тыс. рублей;

- Благоустройства парка Городского дворца культуры и набережной реки Застрянка – 1 923,42360 тыс.рублей.

По факту в 2022 году профинансированные мероприятия на сумму 28 110,58832 тыс. руб. Сложившуюся экономия денежных средств в результате проведения аукционов в 2022 г. направлена на приобретение дополнительных элементов благоустройства общественной территории.

**Оценка эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского муниципального образования**

**на 2018-2024 гг.»**

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Сдц (1+1+1+1)/4=1

Сдп1  5/5=1

Сдп3  5/5=1

Сдп4  2/2=1

Сдп5  1/1=1

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы:

УФ 28 110, 58832/28 110, 58832=1

3. Эффективность реализации муниципальной программы:

Эмп 1\*1 = 1

В соответствии с постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 25.12.2017г. №1938 О внесении изменений муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского муниципального образования», на основании вышеизложенных расчетов, следует, что в 2022 г. муниципальная программа, «Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2024 годы» эффективная программа.

Целевые показатели по результатам выполнения муниципальной программы достигнуты.