РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нижнеудинское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14  февраля   2023 г.                 №  152

Об утверждении отчета об исполнении

муниципальной программы «Ликвидация

несанкционированных свалок

твердых коммунальных отходов

на территории Нижнеудинского

муниципального образования на 2021-2024 гг.»

за 2022 год

Рассмотрев представленный отделом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Нижнеудинского муниципального образования отчет об исполнении в 2022 году муниципальной программы «Ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов на территории Нижнеудинского муниципального образования на 2021-2024 гг.», в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Нижнеудинского муниципального образования и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от  27 сентября 2013 года №1096, руководствуясь статьями 6, 23, 38 Устава Нижнеудинского муниципального образования, администрация Нижнеудинского муниципального образования п о с т а н о в л я е т:

1.	Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов  на территории Нижнеудинского муниципального образования на 2021-2024 гг.», утвержденной постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 08 июня 2021 года № 605 (прилагается).

2.	Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Вестнике Нижнеудинского муниципального образования и размещению на официальном сайте Нижнеудинского муниципального образования                    www.n-udinsk.ru.

Глава Нижнеудинского

муниципального образования                                                         Ю.Н. Маскаев

Приложение к постановлению

администрации Нижнеудинского

муниципального образования

от 14 .02.2023 г. № 152

Таблица 1

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов  на территории Нижнеудинского муниципального образования на 2021-2024 гг.»

за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проведение маркшейдерской съемки | ед. | 1 | 0 | -1 | 0 | Ввиду отсутствия специалиста на территории Нижнеудинского муниципального образования, проведение маркшейдерской съемки не выполнено |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации | ед. | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3 | Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок | ед. | 1 | 0 | -1 | 0 | Ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов на территории Нижнеудинского муниципального образования была проведена силами МБУ «Коммунальник», в соответствии с еженедельным муниципальным заданием. |

Таблица 2

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Ликвидация несанкционированных свалок

твердых коммунальных отходов  на территории Нижнеудинского муниципального образования

на 2021-2024 гг.» за 2022 год

| № п/п | Наименование программы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб) | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Плановое значение мероприятия на 2022 год | Фактическое значение мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Проведение маркшейдерской съемки | Отдел ЖКХ и благоустройства | в течение года | МБ | 100,00 | 0,0 | ед. | 1 | 0 | Ввиду отсутствия специалиста на территории Нижнеудинского муниципального образования, проведение маркшейдерской съемки не выполнено |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации |  | в течение года | МБ | 0,0 | 0,0 | ед. | 0 | 0 | - |
| 3 | Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок |  | в течение года | МБ | 100,00 | 0,0 | ед. | 1 | 0 | Ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов на территории Нижнеудинского муниципального образования была проведена силами МБУ «Коммунальник», в соответствии с еженедельным муниципальным заданием. |
|  | Итого: | 200,00 | 0,0 | х | х | х | х |

Таблица 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Нижнеудинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы «Ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов  на территории Нижнеудинского муниципального образования на 2021-2024 гг.»

по состоянию на 1 января 2023 года

| N п/п | Наименование программы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы бюджета, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 1 января отчетного года | План на отчетную дату | Исполнение на отчетную дату |
| Ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов на территории Нижнеудинского муниципального образования на 2021-2024 гг. | Всего, в том числе: | 200,00 | 200,00 | 0,0 |
| 1. | Проведение маркшейдерской съемки | Отдел ЖКХ и благоустройства | 100,00 | 100,00 | 0,0 |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок |  | 100,00 | 100,00 | 0,0 |

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

«Ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов  на территории Нижнеудинского муниципального образования

на 2021-2024 гг.» за отчетный 2022 год

На 2022 год по муниципальной программе «Ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов  на территории Нижнеудинского муниципального образования на 2021-2024 гг.» запланировано 200 000,00 тыс. рублей.

В ходе реализации муниципальной программы в 2022 году изменения не вносились.

Ввиду отсутствия специалиста на территории Нижнеудинского муниципального образования, проведение маркшейдерской съемки не выполнено.

Ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов  на территории Нижнеудинского муниципального образования была проведена силами МБУ «Коммунальник», в соответствии с еженедельным муниципальным заданием.

В связи с этим лимиты муниципальной программы не освоены.

Оценка эффективности муниципальной программы «Ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов

на территории Нижнеудинского муниципального образования на 2021-2024 гг.»

- Степень достижения целей и решения задач муниципальной

программы:

Сдц (0+0)/2=0

Сдп1  0/1=0

Сдп4  0/1=0

- Степень соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы:

УФ  0/200 000,00 =0

3. Эффективность реализации муниципальной программы:

Эмп  0*0 = 0

В соответствии с постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 08.07.2021г. №605 Об утверждении муниципальной программы «Ликвидация несанкционированных свалок  твердых коммунальных отходов  на территории Нижнеудинского муниципального образования на 2021-2024 гг.», на основании вышеизложенных расчетов, следует, что в 2022 г. муниципальная программа, «Ликвидация несанкционированных свалок  твердых коммунальных отходов  на территории Нижнеудинского муниципального образования на 2021-2024 гг.» программа не эффективна.