**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Нижнеудинское муниципальное образование**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 21 февраля 2023 г. № 185

**Об утверждении отчета об исполнении**

**ведомственной целевой программы**

**«Обеспечение противопожарной безопасности**

**объектов физической культуры**

**Нижнеудинского муниципального**

**образования» на 2018 – 2025 годы за 2022 год**

В целях подведения итогов реализации в 2022 году ведомственной целевой программы «Обеспечение противопожарной безопасности объектов физической культуры Нижнеудинского муниципального образования на 2018 – 2025 годы», утвержденной постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 26 октября 2017 года № 1488, в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Нижнеудинского муниципального образования и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 09.02.2010 г. № 128, руководствуясь статьями 6,23,38 Устава Нижнеудинского муниципального образования, администрация Нижнеудинского муниципального образования п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет об исполнении ведомственной целевой программы «Обеспечение противопожарной безопасности объектов физической культуры Нижнеудинского муниципального образования на 2018 – 2025 годы», утвержденной постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 26 октября 2017 года № 1488, за 2022 год (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Вестнике Нижнеудинского муниципального образования.

Глава Нижнеудинского

муниципального образования Ю.Н. Маскаев

УТВЕРЖДЕН

Приложение №1

к постановлению администрации

Нижнеудинского муниципального

образования

от 21 февраля 2023 г. № 185

**Отчет об исполнении**

**ведомственной целевой программы «Обеспечения противопожарной безопасности учреждений физической культуры Нижнеудинского муниципального образования» на 2018– 2025 годы за 2022 год.**

**Таблица 1. Оценка степени достижения целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Целевой показатель 1:  Сокращение численности учреждений, не отвечающих правилам пожарной безопасности | Мероприятие | 1 | 1 |  | 0 |
| 2. | Целевой показатель 2:  Повышение уровня обучения и проверки знаний требований охраны труда и пожарной безопасности среди трудового коллектива объектов физической культуры | Мероприятие | 1 | 1 |  | 0 |

**Таблица 2. Оценка расходов,**

**направленных на достижение целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| Тыс. руб.  +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Целевой показатель 1:  Сокращение численности учреждений, не отвечающих правилам пожарной безопасности | Перекатка пожарных рукавов, Техническое обслуживание пожарных гидрантов | Местный бюджет | 7,0 | 7,0 | - | 0 |
| Целевой показатель 2:  Повышение уровня обучения и проверки знаний требований охраны труда и пожарной безопасности среди трудового коллектива объектов физической культуры |  |  | 0,0 | 0,0 | - | 0 |

**Таблица 3. Сведения о достижении целевых показателей**

**ведомственных целевых программ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | План | Факт | Отклонение % |
| 1 | Объем финансирования, тыс. руб. | 83,0 | 83,0 | 0 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | 1-й год реализации программы (2018 г.) | 25,0 | 25,0 | 0 |
|  | 2-й год реализации программы (2019 г.) | 7,6 | 7,6 | 0 |
|  | 3-й год реализации программы (2020 г.) | 5,6 | 5,6 | 0 |
|  | 4-й год реализации программы (2021 г.) | 1,6 | 1,6 | 0 |
|  | 5-й год реализации программы (2022 г.) | 7,0 | 7,0 | 0 |
|  | 6-й год реализации программы (2023 г.) | 14,4 | 0,0 | 0 |
|  | 7-й год реализации программы (2024 г.) | 14,4 | 0,0 | 0 |
|  | 8-й год реализации программы (2025 г.) | 14,4 | 0,0 | 0 |
| 2 | Целевые показатели результатов деятельности |  |  |  |
| 2.1 | Сокращение численности учреждений, не отвечающих правилам пожарной безопасности |  |  |  |
|  | До реализации программы | Х | - | Х |
|  | 1-й год реализации программы (2018 г.) | 4 | 4 | 0 |
|  | 2-й год реализации программы (2019 г.) | 4 | 4 | 0 |
|  | 3-й год реализации программы (2020 г.) | 1 | 1 | 0 |
|  | 4-й год реализации программы (2021 г.) | 1 | 1 | 0 |
|  | 5-й год реализации программы (2022 г.) | 2 | 2 | 0 |
|  | 6-й год реализации программы (2023 г.) | 0 | 0 | - |
|  | 7-й год реализации программы (2024 г.) | 0 | 0 | - |
|  | 8-й год реализации программы (2025 г.) | 0 | 0 | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
| 2.2 | Целевой показатель 2:  Повышение уровня обучения и проверки знаний требований охраны труда и пожарной безопасности среди трудового коллектива объектов физической культуры |  |  |  |
|  | До реализации программы | Х | - | Х |
|  | 1-й год реализации программы (2018 г.) | 1 | 1 | - |
|  | 2-й год реализации программы (2019 г.) | 1 | 1 | - |
|  | 3-й год реализации программы (2020 г.) | 1 | 1 | - |
|  | 4-й год реализации программы (2021 г.) | 1 | 1 | - |
|  | 5-й год реализации программы (2022 г.) | 1 | 1 | - |
|  | 6-й год реализации программы (2023 г.) | 0 | 0 | - |
|  | 7-й год реализации программы (2024 г.) | 0 | 0 | - |
|  | 8-й год реализации программы (2025 г.) | 0 | 0 | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |

**ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

**Ведомственная целевая программа обеспечения противопожарной безопасности**

**учреждений физической культуры Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025 годы**

**(наименование Программы)**

**за 2022 года**

Исполнитель программы: отдел по спорту и молодежной политике администрации

Нижнеудинского муниципального образования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый  N цели, задачи,  мероприятий в  соответствии с Программой | Наименование цели,  задачи,  программного мероприятия | Плановый  срок  исполнения  мероприятия (месяц, квартал) | Источник  финансирования (ФБ, ОБ, МБ, ВС) | Объем  финансирования, предусмотренный на 2022 год,  (тыс.  руб.) | Выполнено за  отчетный  период  (тыс.  руб.) | Профинансировано за отчетный  период  (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при  наличии) | Исполнитель мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Целевой  показатель 1: Сокращение численности учреждений, не отвечающих правилам пожарной безопасности и санитарно-гигиеническим нормативам; | Перекатка пожарных рукавов, Техническое обслуживание пожарных гидрантов | 2022 г. | Местный бюджет | 7,0 | 7,0 | 7,0 | Проведено техническое обслуживание пожарных гидрантов и перекатка пожарных рукавов | ФОК «Труд» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Целевой  показатель 2:  Повышение уровня обучения и проверки знаний требований охраны труда и пожарной безопасности среди трудового коллектива объектов физической культуры |  | 2022 г. | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | ФОК «Труд» |
| Итого по программе | |  |  | **7,0** | **7,0** | **7,0** |  |  |
| федеральный бюджет (ФБ) | |  |  | --- | --- | --- |  |  |
| областной бюджет (ОБ) | |  |  | --- | --- | --- |  |  |
| местные бюджеты (МБ) | |  |  | **7,0** | **7,0** | **7,0** |  |  |

**Пояснительная записка об исполнении**

**ведомственной целевой программы «Обеспечения противопожарной безопасности учреждений физической культуры Нижнеудинского муниципального образования» на 2018– 2025 годы за 2022 год.**

В 2022 году в рамках мероприятий программы было осуществлено техническое обслуживание пожарных гидрантов и перекатка пожарных рукавов на сумму 7,0 тыс. рублей.

В течение года в ведомственную целевую программу обеспечения противопожарной безопасности учреждений физической культуры Нижнеудинского муниципального образования на 2018 – 2024 годы, утвержденной постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 26 октября 2017 года № 1488, были внесены изменения постановлениями администрации Нижнеудинского муниципального образования:

31 октября 2022 г. № 1212 «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеудинского муниципального образования от 26 октября 2017 года № 1488 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение противопожарной безопасности объектов физической культуры Нижнеудинского муниципального образования на 2018 – 2024 годы»»;

29 декабря 2022 г. № 1496 «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеудинского муниципального образования от 26 октября 2017 года № 1488 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение противопожарной безопасности объектов физической культуры Нижнеудинского муниципального образования на 2018 – 2024 годы»».

Согласно проведенных расчетов в соответствии с постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 24 декабря 2021 г. № 1273 «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеудинского муниципального образования от 26 октября 2017 года № 1488 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение противопожарной безопасности объектов физической культуры Нижнеудинского муниципального образования на 2018 – 2023 годы»», реализация программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств.